Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp.Hcm

Khoa Quaûn Lyù Ñaát Ñai & Thò Tröôøng Baát Ñoäng Saûn

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN DẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN (09606)

Yêu cầu Đề án môn học: Trình bày một ý tưởng kinh doanh về bất động sản và lập kế hoạch quản lý dự án đầu tư này. Yêu cầu trình bày như sau (các yêu cầu này chỉ là gợi ý, sinh viên được khuyến khích tự do sáng tạo):

- Tóm tắt dự án

Trong phần này, bạn phải giới thiệu sơ lược về ý tưởng dự án, các mục tiêu nhắm tới của dự án, các số liệu tài chính quan trọng, và kết luận của bạn về tính khả thi của dự án. Bảng tóm tắt nên làm theo mẫu Project Charter (đính kèm).

- Mô tả tổng quan

- Giới thiệu doanh nghiệp và chiến lược hoạt động (nếu bạn chưa biết, hãy tự thiết lập doanh nghiệp của riêng mình/nhóm mình theo mô hình bất kỳ)

- Giới thiệu sản phẩm chủ đạo của công ty

- Mô tả môi trường kinh doanh và thị trường hiện tại

- Mô tả dự án

- Hoạch định chức năng – phạm vi hoạt động của dự án

Trong phần này, bạn sẽ trình bày các hoạch định hoạt động cho các bộ phận chức năng để hỗ trợ cho dự án (tùy mô hình tổ chức của công ty và dự án mà các hoạt động này có thẻ sẽ khác nhau)

- Hoạch định tiếp thị

- Hoạch định kỹ thuật – sản xuất

- Hoạch định nhân sự

- Hoạch định tài chính

Trên cơ sở đã trình bày, xác định phạm vi hoạt động của dự án nhóm dự định thực hiện.

- Đánh giá tài chính

- Tổng hợp nhu cầu đầu tư/nguồn lực cho dự án (nói cách khác là bạn cần đầu tư bao nhiêu vốn, từ nguồn nào, thời điểm cần đầu tư, phương án huy động vốn thực hiện dự án....)

- Đánh giá tài chính dự án (bao gồm các chỉ tiêu tài chính liện quan đến dự án như thời gian hoàn vốn, mức thu lợi,...)

- Kế hoạch quản trị thời gian, nguồn lực, kiểm soát, rủi ro

- Trình bày bảng phân tách công việc của dự án (nếu dự án quá lớn, có thể chia thành các nhóm công việc để bảng WBS đơn giản hơn)

- Ước định thời gian và nguồn lực cho từng công việc, trên cơ sở đó vẽ sơ đồ PERT cho dự án, xác định đường găng của dự án.

- Ước tính chi phí (tương đối) cho từng công việc, thực hiện các biện pháp tối ưu hóa công việc dựa trên phương pháp chi phí cực tiểu

- Các chỉ tiêu quản lý chất lượng dự án, mô hình quản lý chất lượng mà bạn áp dụng

- Kế hoạch giám sát dự án

- Phân tích rủi ro của dự án

- Tổng kết

- Nêu những kết luận chính về tính khả thi của dự án và các điểm mấu chốt mà doanh nghiệp của bạn cần lưu ý khi thực hiện dự án.

Hạn chót nộp đề án: Ngày …../…./2012, thông qua lớp trưởng. Hình thức: Tập đề án của nhóm (giấy A4, cỡ chữ 13, New Times Roman. Quy cách trình bày: Trang bìa, mục lục, danh sách bảng biểu, nội dung đề án, tài liệu tham khảo) và đĩa CD chứa các file đã thực hiện của nhóm. Khuyến khích các đề án có đính kèm các file quản lý mẫu thông qua Microsoft Project, Excel hoặc MindManager

Phục lục

BẢNG TÓM TẮT DỰ ÁN (*)

| Người chuẩn bị |  |
| --- | --- |
| Ngày duyệt |  |
| Tên dự án |  |

PHẠM VI DỰ ÁN

| Lĩnh vực kinh doanh |  |
| --- | --- |
| Mục tiêu của dự án: |  |
| Khách hàng của dự án |  |
| Nhu cầu của khách hàng |  |
| Sản phẩm chuyển giao cuối cùng |  |
| Các giai đoạn vòng đời dự án |  |
| Chỉ tiêu chấp nhận của khách hàng |  |
| Các bên liên quan chính |  |
| Chuyển giao tổ chức |  |
| Chỉ tiêu chuyển giao tổ chức |  |
| Mục tiêu của tổ chức |  |

SỰ ĐẢM BẢO CỦA DỰ ÁN

| Phạm vi giới hạn rủi ro |  |
| --- | --- |
| Quy trình đánh giá và phê duyệt |  |
| Các yêu cầu báo cáo tiến độ |  |

NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN

| Các nhóm được phân công |  |
| --- | --- |
| Thời hạn chót |  |
| Giới hạn nỗ lực của thành viên dự án |  |
| Giới hạn chi |  |
| Những khó khăn về mặt tổ chức |  |
| Những tiêu chí ưu tiên của dự án |  |

(*): Lược dịch từ Project Charter Template, The McGraw-Hill 36-Hour Course on Project Management, Helen S. Cooke & Karen Tate

DANH SÁCH NHỮNG SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO CUỐI CÙNG

| Sản phẩm | Nhu cầu của khách hàng | Yêu cầu của khách hàng | Đặc điểm/Chức năng | Tiêu chí chấp nhận của khách hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CÁC GIỚI HẠN PHẠM VI

| Tên dự án: | Tên chủ nhiệm dự án: |
| --- | --- |

| Chuyển giao dự án ở giai đoạn: | Nguyên nhân |
| --- | --- |
| Các quá trình bao gồm trong sản phẩm chuyển giao | Nguyên nhân |
| Các quá trình không bao gồm trong sản phẩm chuyển giao | Nguyên nhân |
| Các quá trình đã bị ảnh hưởng | Nguyên nhân |
| Dự án đã bị ảnh hưởng: | Nguyên nhân |

SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO TẠM THỜI/CHUYỂN TIẾP

| Tên dự án: |  | Tên GĐ dự án: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sản phẩm chuyển tiếP | Tiêu chí chấp nhận chuyển tiếp của khách hàng |  | Biện pháp đo lường |

BẢNG PHÂN TÁCH CÔNG VIỆC (WBS)

| Tên dự án: |  | Tên GĐ dự án: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm công việc chính | Nhóm công việc chi tiết/Người đảm nhận | Sản phẩm chuyển giao cuối (kết quả) | Sản phẩm chuyển giao tạm thời |

CÁC VẤN ĐỀ CỦA DỰ ÁN

| Ngày phát sinh: |  |  |  | Tên dự án: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả vấn đề | Ai cần được giải quyết | Người giải quyết |  | Ngày cần được giải quyết | Ngày được giải quyết | Cách giải quyết |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |