| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 06/2010/TT-BTNMT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Thông tư này thay thế Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; -Lưu: VT, TCQLĐĐ, KH, PC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Mạnh Hiển |
| --- | --- |

| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

## LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010

## của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

## Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; vùng; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

2. Các công việc gồm: khảo sát, lập dự án; hội thảo; kiểm tra, nghiệm thu (bao gồm cả chi phí kiểm tra, thẩm định, xét duyệt, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) được tính theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

3. Việc đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và vùng được thực hiện theo quy định về lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:

4.1. Định mức lao động công nghệ.

4.1.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động) là thời gian lao động cần thiết để thực hiện nội dung công việc trong các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4.1.2. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

- Định biên: Xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện từng nội dung công việc theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

- Định mức: Qui định thời gian thực hiện từng nội dung trong bước công việc; đơn vị tính là công, công nhóm trên đơn vị hành chính (cả nước; vùng, tỉnh, huyện, xã trung bình); ngày công tính bằng 8 giờ làm việc.

4.2. Định mức vật tư và thiết bị

4.2.1. Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị là thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện một công việc;

- Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện một công việc.

4.2.2. Số liệu về "thời hạn" là căn cứ để tính đơn giá hao mòn dụng cụ và đơn giá khấu hao máy móc thiết bị.

- Thời hạn của dụng cụ lao động: Đơn vị tính là tháng;

- Thời hạn (niên hạn) của thiết bị: Theo qui định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.2.3. Đơn vị tính của các mức dụng cụ và thiết bị là ca (một ca tính 8 giờ làm việc).

4.2.4. Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca), số giờ làm việc trong 1 ca (8 giờ) và công suất của dụng cụ, thiết bị. Điện năng trong các bảng định mức được tính theo công thưc sau:

Điện năng = Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca) x 8 (giờ/ca) x công suất (kw/giờ) x 1,05 (5% là lượng điện hao hụt trên đường dây).

4.2.5. Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức sử dụng các dụng cụ chính đã được tính định mức.

4.2.6. Mức vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu chính đã được tính định mức.

5. Định mức lập quy hoạch sử dụng đất của vùng được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị vùng có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 4.000.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính của vùng trung bình là 08 tỉnh/vùng), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.

Mức cụ thể cho từng vùng (MV) tính theo công thức sau:

MV = MtbKkt KdsKsKhc

Trong đó:

- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 01;

- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 02;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 03;

- Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 04.

6. Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị tỉnh có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 500.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.

Mức cụ thể cho từng tỉnh (MT) tính theo công thức sau:

MT = MtbKktKdsKsKhcKđt

Trong đó:

- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 05;

- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 06;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 07;

- Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 08;

- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị được thể hiện ở bảng 09.

7. Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị huyện có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 50.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 16 xã/huyện), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.

Mức cụ thể cho từng huyện (MH) tính theo công thức sau:

MH = MtbKktKdsKsKhcKđt

Trong đó:

- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 10;

- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 11;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 12;

- Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 13;

- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị được thể hiện ở bảng 14.

8. Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị xã có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 3.000 ha), hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số điều chỉnh theo khu vực Kkv=1.

Mức cụ thể cho từng xã (MX) tính theo công thức sau:

MX = MtbKdsKsKkv

Trong đó:

- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 15;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 16;

- Kkv: Hệ số điều chỉnh theo khu vực được thể hiện ở bảng 17.

9. Định mức công lao động xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có hoặc xây dựng mới bản dồ chuyên đề trong các bảng định mức 18, 25, 32, 39 và 46 được tính cho 1 loại bản đồ chuyên đề, trong trường hợp xử lý và hoàn thiện hoặc xây dựng mới nhiều loại bản đồ chuyên đề thì số công sẽ được nhân với số bản đồ tương ứng.

10. Các bảng hệ số

Bảng 01. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) của vùng

| GDP bình quân/người (USD) | Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) |
| --- | --- |
|  | < 6,0 | 6,0 - < 7,0 | 7,0 - < 8,0 | 8,0 - < 9,0 | ≥ 9,0 |
| < 450 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
| 450 - < 600 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
| 600 - < 750 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
| 750 - < 900 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
| 900 - < 1050 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
| 1050 - < 1200 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
| 1200- < 1350 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
| 1350 < 1500 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 |
| ≥ 1500 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |

Bảng 02.  Hệ số áp lực về dân số (Kds) của vùng

| Mật độ dân số trung bình (người/km2) | Kds |
| --- | --- |
| < 100 | 0,70 |
| 100 - <260 | 0,71 - 0,99 |
| 260 | 1,00 |
| 261 - <300 | 1,01 - 1,03 |
| 300 - <500 | 1,04 - 1,07 |
| 500 - <700 | 1,08 - 1,13 |
| 700 - <900 | 1,14- 1,19 |
| ≥ 900 | 1,20 |

Bảng 03. Hệ số quy mô diện tích (Ks) của vùng

| Diện tích tự nhiên (ha) | Ks |
| --- | --- |
| < 1.500.000 | 0,70 |
| 1.500.000 - < 2.500.000 | 0,71 - 0,81 |
| 2.500.000 - < 3.500.000 | 0,82 - 0,92 |
| 3.500.000 - < 4.000.000 | 0,93 - 0,99 |
| 4.000.000 | 1,00 |
| 4.000.001 - < 4.500.000 | 1,01 – 1,04 |
| 4.500.000 - < 5.500.000 | 1,05 - 1,09 |
| ≥ 5.500.000 | 1,10 |

Bảng 04. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp vùng

| Số đơn vị hành chính | Khc |
| --- | --- |
| < 7 | 0,90 |
| 7 - <9 | 1,00 |
| ≥ 9 | 1,10 |

Bảng 05.  Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp tỉnh

| GDP bình quân/ người (triệu đồng) | Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) |
| --- | --- |
|  | <5,0 | 5,0 - <6,5 | 6,5 - <8,0 | 8,0 - <9,5 | 9,5 - <11,0 | 11,0 - <12,5 | (12,5 |
| <5 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
| 5 - <7 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
| 7 - <9 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
| 9 - <11 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
| 11 - <13 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
| 13 - <15 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 |
| (15 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |

Bảng 06.  Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp tỉnh

| Mật độ dân số trung bình (người/km2) | Kds |
| --- | --- |
| < 100 | 0,70 |
| 100 - < 260 | 0,71 - 0,99 |
| 260 | 1,00 |
| 261 - < 300 | 1,01 - 1,03 |
| 300 - < 500 | 1,04 - 1,07 |
| 500 - < 700 | 1,08 - 1,13 |
| 700 - < 900 | 1,14- 1,19 |
| 900 - < 1.100 | 1,20 - 1,25 |
| 1.100 - < 1.300 | 1,26 - 1,31 |
| 1.300 - < 1.500 | 1,32- 1,37 |
| ( 1.500 | 1,38 |

Bảng 07.  Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp tỉnh

| Diện tích tự nhiên (ha) | Ks |
| --- | --- |
| <100.000 | 0,65 |
| 100.000 - < 200.000 | 0,66 - 0,76 |
| 200.000 - < 300.000 | 0,77 - 0,86 |
| 300.000 - < 500.000 | 0,87 - 0,99 |
| 500.000 | 1,00 |
| 500.001 - < 700.000 | 1,01 - 1,06 |
| 700.000 - < 900.000 | 1,07 - 1,11 |
| 900.000 - < 1.200.000 | 1,12- 1,19 |
| ( 1.200.000 | 1,20 |

Bảng 08.  Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp tỉnh

| Số đơn vị hành chính | Khc |
| --- | --- |
| < 8 | 0,80 |
| 8 - ≤10 | 0,81- 0,99 |
| 11 | 1,00 |
| 12 - < 16 | 1,01 - 1,04 |
| 16 - < 20 | 1,05 - 1,09 |
| ( 20 | 1,10 |

Bảng 09.  Hệ số áp lực về đô thị (Kđt)  cấp tỉnh

| Loại đô thị | Kđt |
| --- | --- |
| Đô thị loại I | 1,50 |
| Đô thị đặc biệt | 2,00 |

Bảng 10. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp huyện

| Gía trị sản xuất bình quân/người (triệu đồng) | Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) |
| --- | --- |
|  | < 5 | 5 - <7 | 7 - <9 | 9 -<11 | 11- <13 | 13- <15 | (15 |
| < 3 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
| 3 - < 5 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
| 5 - < 7 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
| 7 - < 9 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
| 9 - < 12 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
| 12 - < 15 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
| 15 - < 17 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
| 17 - < 19 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 |
| ( 19 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |

Bảng 11. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp huyện

| Mật độ dân số trung bình (người/km2) | Kds |
| --- | --- |
| < 50 | 0,65 |
| 50 - < 100 | 0,66 - 0,80 |
| 100 - < 260 | 0,81 - 0,99 |
| 260 | 1,00 |
| 261 - < 300 | 1,01 - 1,03 |
| 300 - < 600 | 1,04 - 1,08 |
| 600 - < 900 | 1,09 - 1,12 |
| 900 - < 1.200 | 1,13 - 1,17 |
| ( 1.200 | 1,18 |

Bảng 12.  Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp huyện

| Diện tích tự nhiên (ha) | Ks |
| --- | --- |
| <5.000 | 0,60 |
| 5.000 - < 10.000 | 0,61 - 0,75 |
| 10.000 - < 20.000 | 0,76 - 0,85 |
| 20.000 - < 50.000 | 0,86 - 0,99 |
| 50.000 | 1,00 |
| 50.001 - < 60.000 | 1,01 - 1,04 |
| 60.000 - < 90.000 | 1,05 - 1,10 |
| 90.000 - < 120.000 | 1,11 - 1,15 |
| 120.000 - < 150.000 | 1,16 - 1,19 |
| ( 150.000 | 1,20 |

Bảng 13. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp huyện

| Số đơn vị hành chính | Khc |
| --- | --- |
| < 10 | 0,80 |
| 10 - ≤ 15 | 0,81 - 0,99 |
| 16 | 1,00 |
| 17 - < 20 | 1,01 - 1,04 |
| 20 - < 25 | 1,05 -1,08 |
| 25 - < 30 | 1,09 - 1,12 |
| 30 - < 35 | 1,13 - 1,17 |
| ( 35 | 1,18 |

Bảng 14. Hệ số áp lực về đô thị (Kđt) cấp huyện

| Loại đô thị | Kđt |
| --- | --- |
| Các quận, thị xã thuộc đô thị đặc biệt | 1,30 |
| Các quận thuộc đô thị loại I, các đô thị loại I là thành phố thuộc tỉnh | 1,25 |
| Các đô thị khác | 1,20 |

Bảng 15. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp xã

| Mật độ dân số trung bình (người/km2) | Kds |
| --- | --- |
| < 50 | 0,70 |
| 50 - < 100 | 0,71-0,82 |
| 100 - < 260 | 0,83-0,99 |
| 260 | 1,00 |
| 261 - < 400 | 1,01 - 1,05 |
| 400 - < 700 | 1,06 - 1,09 |
| 700 - < 1.000 | 1,10 -1,12 |
| 1.000 - < 3.000 | 1,13 - 1,20 |
| 3.000 - < 5.000 | 1,21 - 1,22 |
| 5.000 - < 10.000 | 1,23 - 1,27 |
| 10.000 - < 15.000 | 1,28 - 1,32 |
| 15.000 - < 20.000 | 1,33 - 1,37 |
| 20.000 - < 25.000 | 1,38 - 1,42 |
| 25.000 - < 35.000 | 1,43 - 1,47 |
| (35.000 | 1,48 |

Bảng 16. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp xã

| Diện tích tự nhiên (ha) | Ks |
| --- | --- |
| < 100 | 0,80 |
| 100 - < 500 | 0,81 – 0,88 |
| 500 - < 1.500 | 0,89 - 0,92 |
| 1.500 - < 3.000 | 0,93 - 0,99 |
| 3.000 | 1,00 |
| 3.001 - < 3.500 | 1,01 - 1,02 |
| 3.500 - < 5.000 | 1,03 - 1,07 |
| 5.000 - < 7.000 | 1,08 - 1,12 |
| 7.000 - < 10.000 | 1,13 - 1,17 |
| ( 10.000 | 1,18 |

Bảng 17. Hệ số điều chỉnh theo khu vực (Kkv) cấp xã

| Khu vực | Kkv |
| --- | --- |
| Các xã khu vực miền núi | 0,85 |
| Các xã khu vực đồng bằng | 1,00 |
| Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị | 1,20 |
| Các phường thuộc đô thị loại II, III, IV | 1,35 |
| Các phường thuộc các đô thị loại I và đô thị đặc biệt | 1,50 |

- Các chỉ tiêu dùng để tính các hệ số điều chỉnh tại các bảng trên lấy theo số liệu của ngành Thống kê ở thời điểm năm hiện trạng, các chỉ tiêu về kinh tế lấy theo giá so sánh năm 1994;

- Hệ số áp lực về dân số, hệ số quy mô diện tích, hệ số đơn vị hành chính được tính theo phương pháp nội suy.

11. Đối với các dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã triển khai từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau:

a) Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Khối lượng công việc chưa triển khai thì thực hiện điều chỉnh bổ sung dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thông tư này.

Phần II

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chương I

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA

A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP QUỐC GIA

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

- Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

- Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

- Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

- Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

- Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

- Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên

  - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

  - Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

  - Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai

  - Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị)

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất

  - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Khái quát phương hướng, mục tiêu, phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm và đến vùng lãnh thổ

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Dự kiến các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

  - Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.

B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP QUỐC GIA

I. Khảo sát lập dự án

  - Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia.

  - Xây dựng dự án.

  - Lập dự toán kinh phí dự án.

  - Hội thảo.

  - Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Xây dựng các báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh

  - Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước

  - Xác định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

  - Xây dựng các tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

  - Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP QUỐC GIA

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan phục vụ cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường, các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu

  - Đánh giá khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

  - Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá khái quát về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

  - Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

  - Xác định giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

- Xây dựng các tài liệu kế hoạch sử dụng đất

- Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

- Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

- Đánh giá, nghiệm thu

- Công bố kế hoạch sử dụng đất.

D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

  - Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

  - Xây dựng các báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc điều chỉnh kế họach sử dụng đất

  - Xác định định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

### Xây dựng các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

### Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

### Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

### Đánh giá, nghiệm thu

### Công bố kế hoạch sử dụng đất.

Chương II

NỘI DUNG CÁC BƯỚC                                                                         LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VÙNG

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

- Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

- Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

- Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

- Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

- Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

- Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường

  - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng ...)

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

  - Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị

  - Xây dựng báo đánh giá tiềm năng đất đai

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất

  - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch hoạch sử dụng đất của vùng, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch sử dụng đất của vùng

  - Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất

  - Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố quy hoạch sử dụng đất.

Chương III

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,                       KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP TỈNH

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

  - Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

  - Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

  - Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

  - Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

  - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

  - Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai

  - Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị và du lịch)

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất

  - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).

  - Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.

B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP TỈNH

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

  - Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh

  - Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).

  - Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP TỈNH

I. Khảo sát lập dự án

    - Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh.

    - Xây dựng dự án.

    - Lập dự toán kinh phí dự án.

    - Hội thảo.

    - Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

  - Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất  kỳ cuối

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

- Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

- Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

- Đánh giá, nghiệm thu

- Công bố kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

  - Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

  - Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất

  - Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

### Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

### Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

### Đánh giá, nghiệm thu

### Công bố kế hoạch sử dụng đất.

Chương IV

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,        KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP HUYỆN

I. Khảo sát lập dự án

  - Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện.

  - Xây dựng dự án.

  - Lập dự toán kinh phí dự án.

  - Hội thảo.

  - Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

  - Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

  - Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

  - Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

  - Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

  - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

  - Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn và du lịch

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai

  - Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn và khu du lịch)

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất

  - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).

  - Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP HUYỆN

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

  - Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  - Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh

  - Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).

  - Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

  - Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất

  - Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố kế hoạch sử dụng đất.

D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

  - Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

  - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

  - Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất

  - Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất

  - Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

### Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

### Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

### Đánh giá, nghiệm thu

### Công bố kế hoạch sử dụng đất.

Chương V

NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,       KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP XÃ

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

  - Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

  - Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

  - Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

  - Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

  - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội,biến đổi khí hậu  tác động đến việc sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng

  - Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ địa hình,  bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - . Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

  - . Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - . Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

  - . Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

  - . Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

  - . Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

  - . Hội thảo

  - . Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP XÃ

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  - Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh

  - Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

- Đánh giá, nghiệm thu

- Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đên việc sử dụng đất

  - Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

  - Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

  - Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất

  - Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

  - Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất

  - Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

  - Đánh giá, nghiệm thu

  - Công bố kế hoạch sử dụng đất.

D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

I. Khảo sát lập dự án

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

- Xây dựng dự án.

- Lập dự toán kinh phí dự án.

- Hội thảo.

- Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

- Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

- Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

- Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

- Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

- Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra

- Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất

  - Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

  - Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất

  - Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

  - Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

  - Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

  - Hội thảo

  - Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

### Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

### Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

### Đánh giá, nghiệm thu

### Công bố kế hoạch sử dụng đất.

Phần III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chương I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA

  - ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 18)

| Nội dung công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/cả nước) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ |  |  |  |  |
| 1.1. Công tác nội nghiệp | 6 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 338 |  |
| 1.2.Công tác ngoại nghiệp | 7 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7) |  | 380 |
| 1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 6 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 180 |  |
| 1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 7 | (1KSCC3, 1KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 100 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 7 |  |
| 2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 620 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 726 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 239 |  |
| 2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 239 |  |
| 2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 120 |  |
| 2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …) | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 80 | 8 |
| 2.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 7 |  |
| 3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai |  |  |  |  |
| 3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 255 |  |
| 3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 330 |  |
| 3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 430 |  |
| 3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 120 |  |
| 3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 120 |  |
| 3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất; | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 150 | 15 |
| 3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 530 |  |
| 3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 120 |  |
| 3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị) | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 100 | 10 |
| 3.10. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 3.11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 7 |  |
| 4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 850 | 85 |
| 4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 1.668 | 170 |
| 4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 290 |  |
| 4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 270 |  |
| 4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 270 |  |
| 4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 6 | (4KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 96 | 10 |
| 4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 300 | 30 |
| 4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 150 |  |
| 4.9. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 7 |  |
| 5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu |  |  |  |  |
| 5.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu, phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 230 |  |
| 5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm và đến vùng lãnh thổ | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 490 | 50 |
| 5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 7 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 220 | 22 |
| 5.4. Dự kiến các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 168 |  |
| 5.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 79 |  |
| 5.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 79 |  |
| 5.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 5 | (4KS3, 1KTV7) | 75 |  |
| 5.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 120 |  |
| 5.9. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 5.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 7 |  |
| 6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 6.1. Xây dựng các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 550 |  |
| 6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 6.3. Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 470 |  |
| 6.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 6.5. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia | 7 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 46 | 245 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 220 |  |
| 1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 310 |  |
| 1.4. Xây dựng các báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 120 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 7 |  |
| 2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 70 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 90 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 130 |  |
| 2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 110 |  |
| 2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 140 | 14 |
| 2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 120 |  |
| 2.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 7 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 1.040 | 100 |
| 3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 210 |  |
| 3.3. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 210 |  |
| 3.4. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 5 | (4KS3, 1KTV7) | 80 |  |
| 3.5. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 280 | 28 |
| 3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 150 |  |
| 3.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 7 |  |
| 4. Bước 4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối |  |  |  |  |
| 4.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 226 |  |
| 4.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm | 7 | (3KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 374 |  |
| 4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 180 | 20 |
| 4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 131 |  |
| 4.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 58 |  |
| 4.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 58 |  |
| 4.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 5 | (4KS3, 1KTV7) | 70 |  |
| 4.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 120 |  |
| 4.9. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 7 |  |
| 5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 5.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 410 |  |
| 5.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 5.3. Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 280 |  |
| 5.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV7) | 15 |  |
| 5.5. Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| III. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan phục vụ cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia | 7 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 26 | 110 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường, các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 90 |  |
| 1.3. Đánh giá khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 110 |  |
| 1.4. Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 64 |  |
| 1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 90 |  |
| 1.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 12 |  |
| 1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 6 |  |
| 2. Bước 2: Phân tích, đánh giá khái quát về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 58 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 40 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 80 |  |
| 2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 64 |  |
| 2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 90 |  |
| 2.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 12 |  |
| 2.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 6 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 3.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 226 |  |
| 3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 374 |  |
| 3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 180 | 8 |
| 3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 131 |  |
| 3.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 58 |  |
| 3.6. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 58 |  |
| 3.7.Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 5 | (4KS3, 1KTV7) | 70 |  |
| 3.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 110 |  |
| 3.9. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 12 |  |
| 3.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 6 |  |
| 4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 4.1. Xây dựng các tài liệu kế hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 402 |  |
| 4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 4.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 268 |  |
| 4.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV7) | 12 |  |
| 4.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia | 7 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 20 | 100 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 85 |  |
| 1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 106 |  |
| 1.4. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 80 |  |
| 1.5. Xây dựng các báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 90 |  |
| 1.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 12 |  |
| 1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 6 |  |
| 2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc điều chỉnh kế họach sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 148 |  |
| 2.2. Xác định định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 280 |  |
| 2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 150 | 5 |
| 2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 94 |  |
| 2.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 45 |  |
| 2.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 45 |  |
| 2.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 5 | (4KS3, 1KTV7) | 66 |  |
| 2.8. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 110 |  |
| 2.9. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV7) | 12 |  |
| 2.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV7) | 6 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 3.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 314 |  |
| 3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 3.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia | 7 | (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 224 |  |
| 3.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV7) | 12 |  |
| 3.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |

B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 19)

| STT | Dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn sử dụng (tháng) | Định mức (ca/cả nước) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 1.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 46.539,00 |  |
| 1.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 46.539,00 |  |
| 1.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 7.756,50 |  |
| 1.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 7.756,50 |  |
| 1.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 7.756,50 |  |
| 1.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 387,83 |  |
| 1.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 387,83 |  |
| 1.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 387,83 |  |
| 1.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 18.433,75 |  |
| 1.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 18.433,75 |  |
| 1.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 54.295,50 | 5.450,00 |
| 1.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 18.433,75 | 1.362,50 |
| 1.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 5.450,00 |
| 1.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 5.450,00 |
| 1.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 5.450,00 |
| 1.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 5.450,00 |
| 1.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 5.450,00 |
| 1.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 5.450,00 |
| 1.19 | Kéo | Cái | 96 | 387,83 |  |
| 1.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 387,83 |  |
| 1.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 387,83 |  |
| 1.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 387,83 |  |
| 1.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 272,50 |
| 1.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 18.433,75 |  |
| 1.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 18.433,75 |  |
| 1.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 7.756,50 |  |
| 1.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 18.433,75 |  |
| 1.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 3.686,75 |  |
| 1.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 18.433,75 |  |
| 1.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 18.433,75 |  |
| 1.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 36.867,50 |  |
| 1.32 | Điện năng | Kw |  | 371.624,40 |  |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 2.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 21.860,40 |  |
| 2.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 21.860,40 |  |
| 2.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 3.643,40 |  |
| 2.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 3.643,40 |  |
| 2.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 3.643,40 |  |
| 2.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 182,17 |  |
| 2.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 182,17 |  |
| 2.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 182,17 |  |
| 2.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 7.885,00 |  |
| 2.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 7.885,00 |  |
| 2.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 25.503,80 | 2.849,00 |
| 2.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 7.885,00 | 712,25 |
| 2.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 2.849,00 |
| 2.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 2.849,00 |
| 2.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 2.849,00 |
| 2.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 2.849,00 |
| 2.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 2.849,00 |
| 2.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 2.849,00 |
| 2.19 | Kéo | Cái | 96 | 182,17 |  |
| 2.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 182,17 |  |
| 2.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 182,17 |  |
| 2.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 182,17 |  |
| 2.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 142,45 |
| 2.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 7.885,00 |  |
| 2.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 7.885,00 |  |
| 2.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 3.643,40 |  |
| 2.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 7.885,00 |  |
| 2.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 1.577,00 |  |
| 2.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 7.885,00 |  |
| 2.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 7.885,00 |  |
| 2.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 23.655,00 |  |
| 2.32 | Điện năng | Kw |  | 161.484,80 |  |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 3.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 10.829,40 |  |
| 3.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 10.829,40 |  |
| 3.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 1.804,90 |  |
| 3.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 1.804,90 |  |
| 3.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 1.804,90 |  |
| 3.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 90,25 |  |
| 3.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 90,25 |  |
| 3.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 90,25 |  |
| 3.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 3.842,75 |  |
| 3.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 3.842,75 |  |
| 3.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 12.634,30 | 826,00 |
| 3.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 3.842,75 | 206,50 |
| 3.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 826,00 |
| 3.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 826,00 |
| 3.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 826,00 |
| 3.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 826,00 |
| 3.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 826,00 |
| 3.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 826,00 |
| 3.19 | Kéo | Cái | 96 | 90,25 |  |
| 3.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 90,25 |  |
| 3.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 90,25 |  |
| 3.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 90,25 |  |
| 3.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 41,30 |
| 3.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 3.842,75 |  |
| 3.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 3.842,75 |  |
| 3.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 1.804,90 |  |
| 3.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 3.842,75 |  |
| 3.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 768,55 |  |
| 3.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 3.842,75 |  |
| 3.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 3.842,75 |  |
| 3.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 7.685,50 |  |
| 3.32 | Điện năng | Kw |  | 77.469,84 |  |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia |  |  |  |  |
| 4.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 7.749,00 |  |
| 4.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 7.749,00 |  |
| 4.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 1.291,50 |  |
| 4.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 1.291,50 |  |
| 4.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 1.291,50 |  |
| 4.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 64,58 |  |
| 4.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 64,58 |  |
| 4.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 64,58 |  |
| 4.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 2.557,50 |  |
| 4.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 2.557,50 |  |
| 4.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 9.040,50 | 735,00 |
| 4.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 2.557,50 | 735,00 |
| 4.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 735,00 |
| 4.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 735,00 |
| 4.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 735,00 |
| 4.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 735,00 |
| 4.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 735,00 |
| 4.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 735,00 |
| 4.19 | Kéo | Cái | 96 | 64,58 |  |
| 4.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 64,58 |  |
| 4.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 64,58 |  |
| 4.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 64,58 |  |
| 4.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 36,75 |
| 4.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 2.557,50 |  |
| 4.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 2.557,50 |  |
| 4.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 1.291,50 |  |
| 4.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 2.557,50 |  |
| 4.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 511,50 |  |
| 4.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 2.557,50 |  |
| 4.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 2.557,50 |  |
| 4.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 5.115,00 |  |
| 4.32 | Điện năng | Kw |  | 51.559,20 |  |

Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 20)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước1 | 4,94 | 48,81 | 13,43 | 60,20 | 14,84 | 93,22 | 20,79 | 95,24 |
| Bước2 | 18,29 | 1,03 | 12,74 | 3,44 | 12,97 |  | 49,96 | 4,76 |
| Bước3 | 19,48 | 3,21 | 37,47 | 31,45 | 46,14 | 6,78 | 29,25 |  |
| Bước4 | 35,05 | 37,71 | 23,06 | 4,91 | 26,05 |  |  |  |
| Bước5 | 13,02 | 9,24 | 13,30 |  |  |  |  |  |
| Bước6 | 9,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

II. Thiết bị (Bảng 21)

| STT | Thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw/h) | Số lượng | Định mức (ca/cả nước) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 1 | 1,17 |  |
| 1.2 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 1,17 |  |
| 1.3 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,26 |  |
| 1.4 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,97 |  |
| 1.5 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 1 | 7,00 |  |
| 1.6 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 1.108,07 |  |
| 1.7 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 9.216,88 |  |
| 1.8 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 7,00 |  |
| 1.9 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 94,57 |
| 1.10 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 7,00 |  |
| 1.11 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 780,00 |
| 1.12 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 780,00 |
| 1.13 | Ô tô 12 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 780,00 |
| 1.14 | Điện năng | Kw |  |  | 346.705,08 |  |
| 1.15 | Xăng | Lít |  |  |  | 31.200,00 |
| 1.16 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 260,00 |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 1 | 0,83 |  |
| 2.2 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,83 |  |
| 2.3 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,23 |  |
| 2.4 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,69 |  |
| 2.5 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 1 | 5,00 |  |
| 2.6 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 520,49 |  |
| 2.7 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 3.942,50 |  |
| 2.8 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 6,00 |  |
| 2.9 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 86,11 |
| 2.10 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 6,00 |  |
| 2.11 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 407,00 |
| 2.12 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 407,00 |
| 2.13 | Ô tô 12 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 407,00 |
| 2.14 | Điện năng | Kw |  |  | 149.464,56 |  |
| 2.15 | Xăng | Lít |  |  |  | 16.280,00 |
| 2.16 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 135,67 |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,50 |  |
| 3.2 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,19 |  |
| 3.3 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,41 |  |
| 3.4 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 257,84 |  |
| 3.5 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 1.921,38 |  |
| 3.6 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 5,00 |  |
| 3.7 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 39,06 |
| 3.8 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 5,00 |  |
| 3.9 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 118,00 |
| 3.10 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 118,00 |
| 3.11 | Ô tô 12 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 118,00 |
| 3.12 | Điện năng | Kw |  |  | 72.933,32 |  |
| 3.13 | Xăng | Lít |  |  |  | 4.720,00 |
| 3.14 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 39,33 |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,50 |  |
| 4.2 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,15 |  |
| 4.3 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,13 |  |
| 4.4 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 184,50 |  |
| 4.5 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 1.278,75 |  |
| 4.6 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 4,00 |  |
| 4.7 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 38,86 |
| 4.8 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 4,00 |  |
| 4.9 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 105,00 |
| 4.10 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 105,00 |
| 4.11 | Ô tô 12 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 105,00 |
| 4.12 | Điện năng | Kw |  |  | 48.856,73 |  |
| 4.13 | Xăng | Lít |  |  |  | 4.200,00 |
| 4.14 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 35,00 |

Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 22)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước1 | 4,94 | 48,81 | 13,43 | 60,20 | 14,84 | 93,22 | 20,79 | 95,24 |
| Bước2 | 18,29 | 1,03 | 12,74 | 3,44 | 12,97 |  | 49,96 | 4,76 |
| Bước3 | 19,48 | 3,21 | 37,47 | 31,45 | 46,14 | 6,78 | 29,25 |  |
| Bước4 | 35,05 | 37,71 | 23,06 | 4,91 | 26,05 |  |  |  |
| Bước5 | 13,02 | 9,24 | 13,30 |  |  |  |  |  |
| Bước6 | 9,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

III. Vật liệu (Bảng 23)

| STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng (tính cho cả nước) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia |  |  |  |
| 1.1 | Đĩa CD | Cái | 35,00 |  |
| 1.2 | USB (4G) | Cái | 7,00 |  |
| 1.3 | Bút dạ màu | Bộ | 7,00 | 7,00 |
| 1.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 1.5 | Bút xoá | Cái | 14,00 |  |
| 1.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 14,00 |  |
| 1.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 1.8 | Bút bi | Cái | 70,00 | 21,00 |
| 1.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,21 |  |
| 1.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 1,58 |  |
| 1.11 | Mực in Ploter | 4 Hộp | 0,84 |  |
| 1.12 | Mực phô tô | Hộp | 6,90 |  |
| 1.13 | Sổ ghi chép | Cuốn | 7,00 | 7,00 |
| 1.14 | Giấy A3 | Gram | 14,00 |  |
| 1.15 | Giấy A4 | Gram | 105,00 | 5,00 |
| 1.16 | Giấy in A0 | Tờ | 168,00 |  |
| 1.17 | Ghim dập | Hộp | 5,00 |  |
| 1.18 | Ghim vòng | Hộp | 7,00 |  |
| 1.19 | Túi nylông (clear) | Cái | 350,00 |  |
| 1.20 | Cặp 3 dây | Cái | 21,00 | 7,00 |
| 1.21 | Hồ dán khô | Hộp | 7,00 |  |
| 1.22 | Băng dính to | Cuộn | 7,00 |  |
| 1.23 | Bản đồ nền | Tờ | 56,00 |  |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |
| 2.1 | Đĩa CD | Cái | 24,00 |  |
| 2.2 | USB (4G) | Cái | 7,00 |  |
| 2.3 | Bút dạ màu | Bộ | 7,00 | 7,00 |
| 2.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 2.5 | Bút xoá | Cái | 14,00 |  |
| 2.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 14,00 |  |
| 2.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 2.8 | Bút bi | Cái | 56,00 | 14,00 |
| 2.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,21 |  |
| 2.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 1,58 |  |
| 2.11 | Mực in Ploter | 4 Hộp | 0,60 |  |
| 2.12 | Mực phô tô | Hộp | 5,95 |  |
| 2.13 | Sổ ghi chép | Cuốn | 7,00 | 7,00 |
| 2.14 | Giấy A3 | Gram | 12,00 |  |
| 2.15 | Giấy A4 | Gram | 90,00 | 5,00 |
| 2.16 | Giấy in A0 | Tờ | 120,00 |  |
| 2.17 | Ghim dập | Hộp | 5,00 |  |
| 2.18 | Ghim vòng | Hộp | 7,00 |  |
| 2.19 | Túi nylông (clear) | Cái | 300,00 |  |
| 2.20 | Cặp 3 dây | Cái | 21,00 | 7,00 |
| 2.21 | Hồ dán khô | Hộp | 7,00 |  |
| 2.22 | Băng dính to | Cuộn | 7,00 |  |
| 2.23 | Bản đồ nền | Tờ | 56,00 |  |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia |  |  |  |
| 3.1 | Đĩa CD | Cái | 20,00 |  |
| 3.2 | USB (4G) | Cái | 7,00 |  |
| 3.3 | Bút dạ màu | Bộ | 7,00 | 3,00 |
| 3.4 | Bút chì kim | Cái | 4,00 | 3,00 |
| 3.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 3.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 3.7 | Tẩy chì | Cái | 4,00 | 3,00 |
| 3.8 | Bút bi | Cái | 49,00 | 7,00 |
| 3.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,15 |  |
| 3.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 1,13 |  |
| 3.11 | Mực phô tô | Hộp | 4,95 |  |
| 3.12 | Sổ ghi chép | Cuốn | 4,00 | 3,00 |
| 3.13 | Giấy A3 | Gram | 10,00 |  |
| 3.14 | Giấy A4 | Gram | 75,00 | 4,00 |
| 3.15 | Ghim dập | Hộp | 5,00 |  |
| 3.16 | Ghim vòng | Hộp | 5,00 |  |
| 3.17 | Túi nylông (clear) | Cái | 250,00 |  |
| 3.18 | Cặp 3 dây | Cái | 14,00 | 7,00 |
| 3.19 | Hồ dán khô | Hộp | 5,00 |  |
| 3.20 | Băng dính to | Cuộn | 5,00 |  |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia |  |  |  |
| 4.1 | Đĩa CD | Cái | 16,00 |  |
| 4.2 | USB (4G) | Cái | 7,00 |  |
| 4.3 | Bút dạ màu | Bộ | 7,00 | 3,00 |
| 4.4 | Bút chì kim | Cái | 4,00 | 3,00 |
| 4.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 4.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 4.7 | Tẩy chì | Cái | 4,00 | 3,00 |
| 4.8 | Bút bi | Cái | 42,00 | 7,00 |
| 4.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,12 |  |
| 4.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,90 |  |
| 4.11 | Mực phô tô | Hộp | 3,95 |  |
| 4.12 | Sổ ghi chép | Cuốn | 4,00 | 3,00 |
| 4.13 | Giấy A3 | Gram | 8,00 |  |
| 4.14 | Giấy A4 | Gram | 60,00 | 3,00 |
| 4.15 | Ghim dập | Hộp | 5,00 |  |
| 4.16 | Ghim vòng | Hộp | 5,00 |  |
| 4.17 | Túi nylông (clear) | Cái | 200,00 |  |
| 4.18 | Cặp 3 dây | Cái | 14,00 | 7,00 |
| 4.19 | Hồ dán khô | Hộp | 5,00 |  |
| 4.20 | Băng dính to | Cuộn | 5,00 |  |

Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 24)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước1 | 4,94 | 48,81 | 13,43 | 60,20 | 14,84 | 93,22 | 20,79 | 95,24 |
| Bước2 | 18,29 | 1,03 | 12,74 | 3,44 | 12,97 |  | 49,96 | 4,76 |
| Bước3 | 19,48 | 3,21 | 37,47 | 31,45 | 46,14 | 6,78 | 29,25 |  |
| Bước4 | 35,05 | 37,71 | 23,06 | 4,91 | 26,05 |  |  |  |
| Bước5 | 13,02 | 9,24 | 13,30 |  |  |  |  |  |
| Bước6 | 9,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Chương II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP QUY HOẠCH

SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VÙNG

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 25)

| Nội dung công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/vùng trung bình) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ |  |  |  |  |
| 1.1. Công tác nội nghiệp | 6 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 276 |  |
| 1.2. Công tác ngoại nghiệp | 7 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) |  | 268 |
| 1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 6 | (1KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 80 |  |
| 1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 7 | (1KSCC2, 1KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 41 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 7 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 4 |  |
| 2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 152 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 239 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 61 |  |
| 2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 59 |  |
| 2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất | 7 | (1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5) | 47 |  |
| 2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng ...) | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 35 | 2 |
| 2.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 7 |  |
| 2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 4 |  |
| 3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai |  |  |  |  |
| 3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 56 |  |
| 3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 105 |  |
| 3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 111 |  |
| 3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 26 |  |
| 3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5) | 41 |  |
| 3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 70 | 4 |
| 3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 164 |  |
| 3.8. Xây dựng báo đánh giá tiềm năng đất đai | 7 | (1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5) | 36 |  |
| 3.9. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 7 |  |
| 3.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 4 |  |
| 4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất | 7 | (1KSCC2, 2KSC3, 2KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 266 | 13 |
| 4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC2, 2KSC3, 2KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 564 | 28 |
| 4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 104 |  |
| 4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 80 |  |
| 4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 4KS3, 1KTV5) | 63 |  |
| 4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 6 | (4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 44 | 2 |
| 4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC3, 3KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 105 | 6 |
| 4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5) | 53 |  |
| 4.9. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 7 |  |
| 4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 4 |  |
| 5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch hoạch sử dụng đất của vùng, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch sử dụng đất của vùng |  |  |  |  |
| 5.1. Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5) | 197 |  |
| 5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 5.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất cấp vùng | 7 | (1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5) | 159 |  |
| 5.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV5) | 7 |  |
| 5.5. Công bố quy hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |

B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 26)

| STT | Dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn sử dụng (tháng) | Định mức (ca/vùng trung bình) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 13.373,40 |  |
| 2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 13.373,40 |  |
| 3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 2.228,90 |  |
| 4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 2.228,90 |  |
| 5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 2.228,90 |  |
| 6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 111,45 |  |
| 7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 111,45 |  |
| 8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 111,45 |  |
| 9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 4.963,75 |  |
| 10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 4.963,75 |  |
| 11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 15.602,30 | 2.259,00 |
| 12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 4.963,75 | 564,75 |
| 13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 2.259,00 |
| 14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 2.259,00 |
| 15 | Tất | Đôi | 6 |  | 2.259,00 |
| 16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 2.259,00 |
| 17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 2.259,00 |
| 18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 2.259,00 |
| 19 | Kéo | Cái | 96 | 111,45 |  |
| 20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 111,45 |  |
| 21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 111,45 |  |
| 22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 111,45 |  |
| 23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 112,95 |
| 24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 4.963,75 |  |
| 25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 4.963,75 |  |
| 26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 2.228,90 |  |
| 27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 4.963,75 |  |
| 28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 992,75 |  |
| 29 | Quạt thông gió 0,04 K W | Cái | 60 | 4.963,75 |  |
| 30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 4.963,75 |  |
| 31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 9.927,50 |  |
| 32 | Điện năng | Kw |  | 100.069,20 |  |

Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 27)

| Nội dung | Cơ cấu |
| --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước 1 | 10,92 | 83,04 |
| Bước 2 | 18,67 | 0,62 |
| Bước 3 | 19,18 | 1,24 |
| Bước 4 | 40,02 | 15,10 |
| Bước 5 | 11,21 |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 |

II. Thiết bị (Bảng 28)

| STT | Thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw/h) | Số lượng | Định mức (ca/ vùng trung bình) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 1 | 0,88 |  |
| 2 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,88 |  |
| 3 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,26 |  |
| 4 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,97 |  |
| 5 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 1 | 5,25 |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 318,41 |  |
| 7 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 2.481,88 |  |
| 8 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 7,00 |  |
| 9 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 40,24 |
| 10 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 7,00 |  |
| 11 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 317,00 |
| 12 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 317,00 |
| 13 | Ô tô 12 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 317,00 |
| 14 | Điện năng | Kw |  |  | 93.926,12 |  |
| 15 | Xăng | Lít |  |  |  | 12.680,00 |
| 16 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 105,67 |

Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 29)

| Nội dung | Cơ cấu |
| --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước1 | 10,92 | 83,04 |
| Bước2 | 18,67 | 0,62 |
| Bước3 | 19,18 | 1,24 |
| Bước4 | 40,02 | 15,10 |
| Bước5 | 11,21 |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 |

III. Vật liệu (Bảng 30)

| STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng (tính cho vùng trung bình) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| 1 | Đĩa CD | Cái | 30,00 |  |
| 2 | USB (4G) | Cái | 7,00 |  |
| 3 | Bút dạ màu | Bộ | 7,00 | 7,00 |
| 4 | Bút chì kim | Cái | 5,00 | 2,00 |
| 5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 7 | Tẩy chì | Cái | 5,00 | 2,00 |
| 8 | Bút bi | Cái | 49,00 | 14,00 |
| 9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,21 |  |
| 10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 1,58 |  |
| 11 | Mực in Ploter | Hộp | 0,63 |  |
| 12 | Mực phô tô | Hộp | 5,52 |  |
| 13 | Sổ ghi chép | Cuốn | 5,00 | 2,00 |
| 14 | Giấy A3 | Gram | 11,20 |  |
| 15 | Giấy A4 | Gram | 84,00 | 4,00 |
| 16 | Giấy in A0 | Tờ | 126,00 |  |
| 17 | Ghim dập | Hộp | 4,00 |  |
| 18 | Ghim vòng | Hộp | 5,00 |  |
| 19 | Túi nylông (clear) | Cái | 280,00 |  |
| 20 | Cặp 3 dây | Cái | 14,00 | 7,00 |
| 21 | Hồ dán khô | Hộp | 5,00 |  |
| 22 | Băng dính to | Cuộn | 5,00 |  |
| 23 | Bản đồ nền | Tờ | 42,00 |  |

Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 31)

| Nội dung | Cơ cấu |
| --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước1 | 10,92 | 83,04 |
| Bước2 | 18,67 | 0,62 |
| Bước3 | 19,18 | 1,24 |
| Bước4 | 40,02 | 15,10 |
| Bước5 | 11,21 |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 |

Chương III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 32)

| Nội dung công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/tỉnh trung bình) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ |  |  |  |  |
| 1.1. Công tác nội nghiệp | 7 | (1KSC2, 4KS3, 2KTV5) | 97 |  |
| 1.2. Công tác ngoại nghiệp | 6 | (1KSC2, 2KS3, 2KTV5, 1LX5) |  | 120 |
| 1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 5 | (1KSC2, 3KS3, 1KTV5) | 25 |  |
| 1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 5 | (1KSC2, 3KS3, 1KTV5) | 30 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 48 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 42 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 27 |  |
| 2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 23 |  |
| 2.5. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; báo cáo phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất | 7 | (1KSC2, 5KS3, 1KTV5) | 55 |  |
| 2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …) | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1LX5) | 12 | 2 |
| 2.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai |  |  |  |  |
| 3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 24 |  |
| 3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 46 |  |
| 3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 42 |  |
| 3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 24 |  |
| 3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (1KSC2, 5KS3, 1KTV5) | 40 |  |
| 3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1LX5) | 36 | 7 |
| 3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 43 |  |
| 3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai | 7 | (1KSC2, 5KS3, 1KTV5) | 30 |  |
| 3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị và du lịch) | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1LX5) | 20 | 2 |
| 3.10. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 3.11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5) | 58 | 3 |
| 4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5) | 217 | 22 |
| 4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 46 |  |
| 4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 28 |  |
| 4.5. Xây dựng hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 30 |  |
| 4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 72 | 7 |
| 4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch). | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 20 | 2 |
| 4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 70 |  |
| 4.9. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu |  |  |  |  |
| 5.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 34 |  |
| 5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm | 6 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5) | 110 |  |
| 5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 7 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5) | 26 | 2 |
| 5.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 45 |  |
| 5.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 23 |  |
| 5.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 28 |  |
| 5.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 55 |  |
| 5.8. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 5.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 186 |  |
| 6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 6.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 10 | 60 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 27 |  |
| 1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 26 |  |
| 1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 7 | (1KSC2, 5KS3, 1KTV5) | 35 |  |
| 1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng…) | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 20 | 2 |
| 1.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 12 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 35 |  |
| 2.3.Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 30 |  |
| 2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 26 |  |
| 2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 30 | 6 |
| 2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSC2, 5KS3, 1KTV5) | 36 |  |
| 2.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5) | 250 | 19 |
| 3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 19 |  |
| 3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 27 |  |
| 3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 60 | 6 |
| 3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch). | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 20 | 2 |
| 3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 64 |  |
| 3.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối |  |  |  |  |
| 4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 28 |  |
| 4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm | 6 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5) | 100 |  |
| 4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 7 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5) | 21 | 2 |
| 4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 39 |  |
| 4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 21 |  |
| 4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 27 |  |
| 4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 36 |  |
| 4.8. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 4.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 126 |  |
| 5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 5.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| III. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 27 | 20 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 33 |  |
| 1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 45 |  |
| 1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 7 | (1KSC2, 5KS3, 1KTV5) | 35 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 35 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 45 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 55 |  |
| 2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 35 |  |
| 2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (1KSC2, 5KS3, 1KTV5) | 32 |  |
| 2.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 2.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối |  |  |  |  |
| 3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 28 |  |
| 3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm | 6 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5) | 80 |  |
| 3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5) | 21 | 2 |
| 3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 39 |  |
| 3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 21 |  |
| 3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 27 |  |
| 3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 36 |  |
| 3.8. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 3.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 4.1.Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 75 |  |
| 4.2.Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 4.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5) | 10 | 15 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 27 |  |
| 1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 26 |  |
| 1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 35 |  |
| 1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (1KSC2, 5KS3, 1KTV5) | 35 |  |
| 1.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất | 5 | (1KSC2, 4KS3) | 28 |  |
| 2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm | 6 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5) | 70 |  |
| 2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5) | 21 | 2 |
| 2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 39 |  |
| 2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 21 |  |
| 2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 27 |  |
| 2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 35 |  |
| 2.8. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 2.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV5) | 3 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 7 | (2KSC2, 4KS3, 1KTV5) | 75 |  |
| 3.2.Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV5) | 6 |  |
| 3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất của tỉnh | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |

B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 33)

| STT | Dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn sử dụng (tháng) | Định mức (ca/tỉnh trung bình) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 1.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 6.665,40 |  |
| 1.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 6.665,40 |  |
| 1.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 1.110,90 |  |
| 1.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 1.110,90 |  |
| 1.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 1.110,90 |  |
| 1.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 55,55 |  |
| 1.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 55,55 |  |
| 1.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 55,55 |  |
| 1.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 2.536,50 |  |
| 1.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 2.536,50 |  |
| 1.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 7.776,30 | 1.049,00 |
| 1.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 2.536,50 | 262,25 |
| 1.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 1.049,00 |
| 1.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 1.049,00 |
| 1.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 1.049,00 |
| 1.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 1.049,00 |
| 1.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 1.049,00 |
| 1.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 1.049,00 |
| 1.19 | Kéo | Cái | 96 | 55,55 |  |
| 1.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 55,55 |  |
| 1.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 55,55 |  |
| 1.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 55,55 |  |
| 1.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 52,45 |
| 1.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 2.536,50 |  |
| 1.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 2.536,50 |  |
| 1.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 1.110,90 |  |
| 1.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 2.536,50 |  |
| 1.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 507,30 |  |
| 1.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 2.536,50 |  |
| 1.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 2.536,50 |  |
| 1.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 5.073,00 |  |
| 1.32 | Điện năng | Kw |  | 51.135,84 |  |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 2.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 4.469,40 |  |
| 2.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 4.469,40 |  |
| 2.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 744,90 |  |
| 2.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 744,90 |  |
| 2.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 744,90 |  |
| 2.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 37,25 |  |
| 2.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 37,25 |  |
| 2.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 37,25 |  |
| 2.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 1.680,00 |  |
| 2.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 1.680,00 |  |
| 2.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 5.214,30 | 679,00 |
| 2.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 1.680,00 | 169,75 |
| 2.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 679,00 |
| 2.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 679,00 |
| 2.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 679,00 |
| 2.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 679,00 |
| 2.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 679,00 |
| 2.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 679,00 |
| 2.19 | Kéo | Cái | 96 | 37,25 |  |
| 2.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 37,25 |  |
| 2.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 37,25 |  |
| 2.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 37,25 |  |
| 2.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 33,95 |
| 2.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 1.680,00 |  |
| 2.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 1.680,00 |  |
| 2.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 744,90 |  |
| 2.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 1.680,00 |  |
| 2.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 336,00 |  |
| 2.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 1.680,00 |  |
| 2.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 1.680,00 |  |
| 2.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 3.360,00 |  |
| 2.32 | Điện năng | Kw |  | 33.868,80 |  |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 3.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 2.450,40 |  |
| 3.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 2.450,40 |  |
| 3.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 408,40 |  |
| 3.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 408,40 |  |
| 3.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 408,40 |  |
| 3.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 20,42 |  |
| 3.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 20,42 |  |
| 3.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 20,42 |  |
| 3.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 812,75 |  |
| 3.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 812,75 |  |
| 3.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 2.858,80 | 154,00 |
| 3.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 812,75 | 38,50 |
| 3.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 154,00 |
| 3.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 154,00 |
| 3.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 154,00 |
| 3.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 154,00 |
| 3.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 154,00 |
| 3.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 154,00 |
| 3.19 | Kéo | Cái | 96 | 20,42 |  |
| 3.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 20,42 |  |
| 3.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 20,42 |  |
| 3.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 20,42 |  |
| 3.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 7,70 |
| 3.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 812,75 |  |
| 3.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 812,75 |  |
| 3.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 408,40 |  |
| 3.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 812,75 |  |
| 3.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 162,55 |  |
| 3.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 812,75 |  |
| 3.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 812,75 |  |
| 3.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 1.625,50 |  |
| 3.32 | Điện năng | Kw |  | 16.385,04 |  |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 4.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 1.719,00 |  |
| 4.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 1.719,00 |  |
| 4.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 286,50 |  |
| 4.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 286,50 |  |
| 4.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 286,50 |  |
| 4.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 14,33 |  |
| 4.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 14,33 |  |
| 4.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 14,33 |  |
| 4.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 525,25 |  |
| 4.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 525,25 |  |
| 4.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 2.005,50 | 119,00 |
| 4.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 525,25 | 29,75 |
| 4.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 119,00 |
| 4.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 119,00 |
| 4.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 119,00 |
| 4.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 119,00 |
| 4.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 119,00 |
| 4.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 119,00 |
| 4.19 | Kéo | Cái | 96 | 14,33 |  |
| 4.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 14,33 |  |
| 4.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 14,33 |  |
| 4.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 14,33 |  |
| 4.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 5,95 |
| 4.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 525,25 |  |
| 4.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 525,25 |  |
| 4.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 286,50 |  |
| 4.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 525,25 |  |
| 4.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 105,05 |  |
| 4.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 525,25 |  |
| 4.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 525,25 |  |
| 4.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 1.050,50 |  |
| 4.32 | Điện năng | Kw |  | 10.589,04 |  |

Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 34)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước1 | 8,67 | 68,64 | 9,79 | 63,92 | 20,40 | 90,91 | 26,67 | 88,24 |
| Bước2 | 10,60 | 1,33 | 13,24 | 6,19 | 26,52 |  | 54,80 | 11,76 |
| Bước3 | 16,08 | 6,01 | 41,47 | 27,83 | 40,08 | 9,09 | 18,53 |  |
| Bước4 | 34,17 | 22,69 | 23,58 | 2,06 | 13,00 |  |  |  |
| Bước5 | 18,71 | 1,33 | 11,92 |  |  |  |  |  |
| Bước6 | 11,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

II. Thiết bị (Bảng 35)

| STT | Thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw/h) | Số lượng | Định mức (ca/tỉnh trung bình) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 1 | 0,58 |  |
| 1.2 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,58 |  |
| 1.3 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,26 |  |
| 1.4 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,97 |  |
| 1.5 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 1 | 3,50 |  |
| 1.6 | Máy vi tính | bộ | 0,35 | 7 | 158,70 |  |
| 1.7 | Máy điều hoà nhiệt độ | bộ | 2,2 | 2 | 1.268,25 |  |
| 1.8 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 7,00 |  |
| 1.9 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 18,46 |
| 1.10 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 7,00 |  |
| 1.11 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 167,00 |
| 1.12 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 167,00 |
| 1.13 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 167,00 |
| 1.14 | Điện năng | Kw |  |  | 47.976,61 |  |
| 1.15 | Xăng | Lít |  |  |  | 6.680,00 |
| 1.16 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 55,67 |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 1 | 0,42 |  |
| 2.2 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,42 |  |
| 2.3 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,23 |  |
| 2.4 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,69 |  |
| 2.5 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 1 | 2,33 |  |
| 2.6 | Máy vi tính | bộ | 0,35 | 7 | 106,41 |  |
| 2.7 | Máy điều hoà nhiệt độ | bộ | 2,2 | 2 | 840,00 |  |
| 2.8 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 6,00 |  |
| 2.9 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 13,91 |
| 2.10 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 6,00 |  |
| 2.11 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 97,00 |
| 2.12 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 97,00 |
| 2.13 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 97,00 |
| 2.14 | Điện năng | Kw |  |  | 31.833,76 |  |
| 2.15 | Xăng | Lít |  |  |  | 3.880,00 |
| 2.16 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 32,33 |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,36 |  |
| 3.2 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,15 |  |
| 3.3 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 0,90 |  |
| 3.4 | Máy vi tính | bộ | 0,35 | 7 | 58,34 |  |
| 3.5 | Máy điều hoà nhiệt độ | bộ | 2,2 | 2 | 406,38 |  |
| 3.6 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 5,00 |  |
| 3.7 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 12,10 |
| 3.8 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 5,00 |  |
| 3.9 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 22,00 |
| 3.10 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 22,00 |
| 3.11 | Ô tô 12 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 22,00 |
| 3.12 | Điện năng | Kw |  |  | 15.583,71 |  |
| 3.13 | Xăng | Lít |  |  |  | 880,00 |
| 3.14 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 7,33 |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,26 |  |
| 4.2 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,10 |  |
| 4.3 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 0,57 |  |
| 4.4 | Máy vi tính | bộ | 0,35 | 7 | 40,93 |  |
| 4.5 | Máy điều hoà nhiệt độ | bộ | 2,2 | 2 | 262,63 |  |
| 4.6 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 4,00 |  |
| 4.7 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 11,11 |
| 4.8 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 4,00 |  |
| 4.9 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 17,00 |
| 4.10 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 17,00 |
| 4.11 | Ô tô 12 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 17,00 |
| 4.12 | Điện năng | Kw |  |  | 10.159,87 |  |
| 4.13 | Xăng | Lít |  |  |  | 680,00 |
| 4.14 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 5,67 |

Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 36)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước2 | 8,67 | 68,64 | 9,79 | 63,92 | 20,40 | 90,91 | 26,67 | 88,24 |
| Bước3 | 10,60 | 1,33 | 13,24 | 6,19 | 26,52 |  | 54,80 | 11,76 |
| Bước4 | 16,08 | 6,01 | 41,47 | 27,83 | 40,08 | 9,09 | 18,53 |  |
| Bước5 | 34,17 | 22,69 | 23,58 | 2,06 | 13,00 |  |  |  |
| Bước6 | 18,71 | 1,33 | 11,92 |  |  |  |  |  |
| Bước7 | 11,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

III. Vật liệu (Bảng 37)

| STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng (tính cho tỉnh trung bình) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh |  |  |  |
| 1.1 | Đĩa CD | Cái | 14,00 |  |
| 1.2 | USB (4G) | Cái | 2,00 |  |
| 1.3 | Bút dạ màu | Bộ | 7,00 | 7,00 |
| 1.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 1.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 1.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 1.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 1.8 | Bút bi | Cái | 35,00 | 7,00 |
| 1.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,21 |  |
| 1.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 1,58 |  |
| 1.11 | Mực in Ploter | 4 Hộp | 0,42 |  |
| 1.12 | Mực phô tô | Hộp | 4,14 |  |
| 1.13 | Sổ ghi chép | Cuốn | 5,00 | 2,00 |
| 1.14 | Giấy A3 | Gram | 8,40 |  |
| 1.15 | Giấy A4 | Gram | 63,00 | 3,00 |
| 1.16 | Giấy in A0 | Tờ | 84,00 |  |
| 1.17 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 1.18 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 1.19 | Túi nylông (clear) | Cái | 210,00 |  |
| 1.20 | Cặp 3 dây | Cái | 14,00 | 7,00 |
| 1.21 | Hồ dán khô | Hộp | 5,00 |  |
| 1.22 | Băng dính to | Cuộn | 3,00 |  |
| 1.23 | Bản đồ nền | Tờ | 28,00 |  |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh |  |  |  |
| 2.1 | Đĩa CD | Cái | 12,00 |  |
| 2.2 | USB (4G) | Cái | 2,00 |  |
| 2.3 | Bút dạ màu | Bộ | 5,00 | 5,00 |
| 2.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 5,00 |
| 2.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 2.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 2.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 |  |
| 2.8 | Bút bi | Cái | 21,00 | 7,00 |
| 2.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,18 |  |
| 2.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 1,35 |  |
| 2.11 | Mực in Ploter | 4 Hộp | 0,28 |  |
| 2.12 | Mực phô tô | Hộp | 3,52 |  |
| 2.13 | Sổ ghi chép | Cuốn | 3,00 | 2,00 |
| 2.14 | Giấy A3 | Gram | 7,20 |  |
| 2.15 | Giấy A4 | Gram | 54,00 | 2,00 |
| 2.16 | Giấy in A0 | Tờ | 56,00 |  |
| 2.17 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 2.18 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 2.19 | Túi nylông (clear) | Cái | 180,00 |  |
| 2.20 | Cặp 3 dây | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 2.21 | Hồ dán khô | Hộp | 4,00 |  |
| 2.22 | Băng dính to | Cuộn | 2,00 |  |
| 2.23 | Bản đồ nền | Tờ | 20,00 |  |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh |  |  |  |
| 3.1 | Đĩa CD | Cái | 10,00 |  |
| 3.2 | USB (4G) | Cái | 2,00 |  |
| 3.3 | Bút dạ màu | Bộ | 1,00 | 1,00 |
| 3.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 3.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 3.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 3.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 3.8 | Bút bi | Cái | 14,00 | 7,00 |
| 3.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,12 |  |
| 3.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,72 |  |
| 3.11 | Mực phô tô | Hộp | 0,80 |  |
| 3.12 | Sổ ghi chép | Cuốn | 2,00 | 2,00 |
| 3.13 | Giấy A3 | Gram | 1,68 |  |
| 3.14 | Giấy A4 | Gram | 10,68 | 2,00 |
| 3.15 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 3.16 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 3.17 | Túi nylông (clear) | Cái | 150,00 |  |
| 3.18 | Cặp 3 dây | Cái | 5,00 | 5,00 |
| 3.19 | Hồ dán khô | Hộp | 3,00 |  |
| 3.20 | Băng dính to | Cuộn | 2,00 |  |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh |  |  |  |
| 4.1 | Đĩa CD | Cái | 8,00 |  |
| 4.2 | USB (4G) | Cái | 2,00 |  |
| 4.3 | Bút dạ màu | Bộ | 1,00 | 1,00 |
| 4.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 4.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 4.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 4.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 4.8 | Bút bi | Cái | 14,00 | 7,00 |
| 4.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,08 |  |
| 4.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,46 |  |
| 4.11 | Mực phô tô | Hộp | 0,66 |  |
| 4.12 | Sổ ghi chép | Cuốn | 2,00 | 2,00 |
| 4.13 | Giấy A3 | Gram | 1,33 |  |
| 4.14 | Giấy A4 | Gram | 9,64 | 1,00 |
| 4.15 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 4.16 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 4.17 | Túi nylông (clear) | Cái | 120,00 |  |
| 4.18 | Cặp 3 dây | Cái | 5,00 | 5,00 |
| 4.19 | Hồ dán khô | Hộp | 3,00 |  |
| 4.20 | Băng dính to | Cuộn | 1,00 |  |

Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 38)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước2 | 8,67 | 68,64 | 9,79 | 63,92 | 20,40 | 90,91 | 26,67 | 88,24 |
| Bước3 | 10,60 | 1,33 | 13,24 | 6,19 | 26,52 |  | 54,80 | 11,76 |
| Bước4 | 16,08 | 6,01 | 41,47 | 27,83 | 40,08 | 9,09 | 18,53 |  |
| Bước5 | 34,17 | 22,69 | 23,58 | 2,06 | 13,00 |  |  |  |
| Bước6 | 18,71 | 1,33 | 11,92 |  |  |  |  |  |
| Bước7 | 11,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Chương IV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,    KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 39)

| Nội dung công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/huyện trung bình) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ |  |  |  |  |
| 1.1. Công tác nội nghiệp | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 44 |  |
| 1.2. Công tác ngoại nghiệp | 5 | (3KS3, 1KTV4, 1LX4) |  | 40 |
| 1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 10 |  |
| 1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 22 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 21 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 24 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 18 |  |
| 2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 20 |  |
| 2.5. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 23 |  |
| 2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …) | 6 | (4KS3, 1KTV4, 1Lxe4) | 15 | 2 |
| 2.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai |  |  |  |  |
| 3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 9 |  |
| 3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 20 |  |
| 3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 19 |  |
| 3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 12 |  |
| 3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 25 |  |
| 3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất | 7 | (5KS3, 1KTV4, 1Lxe4) | 20 | 4 |
| 3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn và du lịch | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 20 |  |
| 3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 25 |  |
| 3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn và khu du lịch) | 6 | (4KS3, 1KTV4, 1Lxe4) | 17 | 2 |
| 3.10. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 3.11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất | 7 | (5KS3, 1KTV4,1LXe4) | 29 | 2 |
| 4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 | (5KS3, 1KTV4, 1LXe4) | 100 | 10 |
| 4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 18 |  |
| 4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 18 |  |
| 4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 10 |  |
| 4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất | 6 | (4KS3, 1KTV4, 1Lxe4) | 40 | 8 |
| 4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…). | 6 | (4KS3, 1KTV4, 1Lxe4) | 17 | 2 |
| 4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 33 |  |
| 4.9. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu |  |  |  |  |
| 5.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 13 |  |
| 5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 34 |  |
| 5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 7 | (5KS3, 1KTV4,1LXe4) | 14 | 2 |
| 5.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 14 |  |
| 5.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 13 |  |
| 5.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 15 |  |
| 5.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 23 |  |
| 5.8. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 5.9. Photo tài liệu, phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 89 |  |
| 6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 6.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 5 | (3KS3, 1KTV4, 1LX4) | 4 | 21 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 6 |  |
| 1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 8 |  |
| 1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 20 |  |
| 1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …) | 6 | (4KS3, 1KTV4, 1Lxe4) | 15 | 2 |
| 1.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 7 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 21 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 20 |  |
| 2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 15 |  |
| 2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất | 7 | (5KS3, 1KTV4, 1Lxe4) | 18 | 3 |
| 2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 20 |  |
| 2.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (5KS3, 1KTV4, 1LXe4) | 105 | 6 |
| 3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 7 |  |
| 3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 7 |  |
| 3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh | 6 | (4KS3, 1KTV4, 1Lxe4) | 35 | 4 |
| 3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…). | 6 | (4KS3, 1KTV4, 1Lxe4) | 15 | 2 |
| 3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 30 |  |
| 3.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối |  |  |  |  |
| 4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 7 |  |
| 4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 19 |  |
| 4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 7 | (5KS3, 1KTV4,1LXe4) | 7 | 2 |
| 4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 10 |  |
| 4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 10 |  |
| 4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 16 |  |
| 4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 20 |  |
| 4.8. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 4.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 57 |  |
| 5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 5.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| III. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất | 5 | (3KS3, 1KTV4, 1LX4) | 8 | 15 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 9 |  |
| 1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 16 |  |
| 1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 17 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 12 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 18 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 10 |  |
| 2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 11 |  |
| 2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 17 |  |
| 2.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 2.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 14 |  |
| 3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 32 |  |
| 3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất | 7 | (5KS3, 1KTV4,1LXe4) | 12 | 2 |
| 3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 12 |  |
| 3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 11 |  |
| 3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 18 |  |
| 3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 20 |  |
| 3.8. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 3.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 4.1.Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 25 |  |
| 4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 4.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV4) | 4 |  |
| 4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 5 | (3KS3, 1KTV4, 1LX4) | 5 | 9 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 6 |  |
| 1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 10 |  |
| 1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh | 5 | (4KS3, 1KTV4) | 9 |  |
| 1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 15 |  |
| 1.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 11 |  |
| 2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 25 |  |
| 2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất | 7 | (5KS3, 1KTV4,1LXe4) | 12 | 2 |
| 2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 12 |  |
| 2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 11 |  |
| 2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 18 |  |
| 2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS3, 1KTV4) | 20 |  |
| 2.8. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 2.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu. | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất | 7 | (6KS3, 1KTV4) | 25 |  |
| 3.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV4) | 2 |  |
| 3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |

B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 40)

| STT | Dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn sử dụng (tháng) | Định mức (ca/huyện trung bình) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện |  |  |  |  |
| 1.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 3.209,10 |  |
| 1.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 3.209,10 |  |
| 1.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 534,85 |  |
| 1.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 534,85 |  |
| 1.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 534,85 |  |
| 1.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 26,74 |  |
| 1.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 26,74 |  |
| 1.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 26,74 |  |
| 1.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 1.238,63 |  |
| 1.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 1.238,63 |  |
| 1.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 3.743,95 | 410,00 |
| 1.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 1.238,63 | 102,50 |
| 1.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 410,00 |
| 1.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 410,00 |
| 1.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 410,00 |
| 1.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 410,00 |
| 1.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 410,00 |
| 1.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 410,00 |
| 1.19 | Kéo | Cái | 96 | 26,74 |  |
| 1.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 26,74 |  |
| 1.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 26,74 |  |
| 1.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 26,74 |  |
| 1.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 20,50 |
| 1.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 1.238,63 |  |
| 1.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 1.238,63 |  |
| 1.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 534,85 |  |
| 1.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 1.238,63 |  |
| 1.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 247,73 |  |
| 1.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 1.238,63 |  |
| 1.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 1.238,63 |  |
| 1.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 2.477,25 |  |
| 1.32 | Điện năng | Kw |  | 24.970,68 |  |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện |  |  |  |  |
| 2.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 1.952,70 |  |
| 2.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 1.952,70 |  |
| 2.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 325,45 |  |
| 2.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 325,45 |  |
| 2.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 325,45 |  |
| 2.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 16,27 |  |
| 2.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 16,27 |  |
| 2.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 16,27 |  |
| 2.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 737,63 |  |
| 2.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 737,63 |  |
| 2.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 2.278,15 | 230,00 |
| 2.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 737,63 | 57,50 |
| 2.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 230,00 |
| 2.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 230,00 |
| 2.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 230,00 |
| 2.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 230,00 |
| 2.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 230,00 |
| 2.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 230,00 |
| 2.19 | Kéo | Cái | 96 | 16,27 |  |
| 2.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 16,27 |  |
| 2.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 16,27 |  |
| 2.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 16,27 |  |
| 2.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 11,50 |
| 2.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 737,63 |  |
| 2.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 737,63 |  |
| 2.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 325,45 |  |
| 2.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 737,63 |  |
| 2.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 147,53 |  |
| 2.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 737,63 |  |
| 2.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 737,63 |  |
| 2.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 1.475,25 |  |
| 2.32 | Điện năng | Kw |  | 14.870,52 |  |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  |  |  |  |
| 3.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 978,00 |  |
| 3.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 978,00 |  |
| 3.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 163,00 |  |
| 3.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 163,00 |  |
| 3.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 163,00 |  |
| 3.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 8,15 |  |
| 3.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 8,15 |  |
| 3.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 8,15 |  |
| 3.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 339,75 |  |
| 3.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 339,75 |  |
| 3.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 1.141,00 | 89,00 |
| 3.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 339,75 | 89,00 |
| 3.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 89,00 |
| 3.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 89,00 |
| 3.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 89,00 |
| 3.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 89,00 |
| 3.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 89,00 |
| 3.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 89,00 |
| 3.19 | Kéo | Cái | 96 | 8,15 |  |
| 3.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 8,15 |  |
| 3.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 8,15 |  |
| 3.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 8,15 |  |
| 3.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 4,45 |
| 3.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 339,75 |  |
| 3.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 339,75 |  |
| 3.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 163,00 |  |
| 3.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 339,75 |  |
| 3.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 67,95 |  |
| 3.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 339,75 |  |
| 3.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 339,75 |  |
| 3.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 679,50 |  |
| 3.32 | Điện năng | Kw |  | 6.849,36 |  |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  |  |  |  |
| 4.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 668,40 |  |
| 4.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 668,40 |  |
| 4.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 111,40 |  |
| 4.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 111,40 |  |
| 4.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 111,40 |  |
| 4.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 5,57 |  |
| 4.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 5,57 |  |
| 4.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 5,57 |  |
| 4.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 217,50 |  |
| 4.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 217,50 |  |
| 4.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 779,80 | 59,00 |
| 4.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 217,50 | 59,00 |
| 4.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 59,00 |
| 4.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 59,00 |
| 4.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 59,00 |
| 4.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 59,00 |
| 4.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 59,00 |
| 4.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 59,00 |
| 4.19 | Kéo | Cái | 96 | 5,57 |  |
| 4.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 5,57 |  |
| 4.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 5,57 |  |
| 4.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 5,57 |  |
| 4.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 2,95 |
| 4.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 217,50 |  |
| 4.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 217,50 |  |
| 4.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 111,40 |  |
| 4.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 217,50 |  |
| 4.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 43,50 |  |
| 4.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 217,50 |  |
| 4.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 217,50 |  |
| 4.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 435,00 |  |
| 4.32 | Điện năng | Kw |  | 4.384,80 |  |

Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 41)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước 1 | 7,37 | 48,780 | 9,34 | 50,87 | 16,62 | 84,27 | 21,90 | 76,27 |
| Bước 2 | 12,10 | 2,927 | 19,91 | 9,13 | 26,32 |  | 62,21 | 23,73 |
| Bước 3 | 20,43 | 9,756 | 41,18 | 33,91 | 46,20 | 15,73 | 15,89 |  |
| Bước 4 | 33,44 | 35,122 | 17,25 | 6,09 | 10,86 |  |  |  |
| Bước 5 | 14,97 | 3,415 | 12,32 |  |  |  |  |  |
| Bước 6 | 11,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

II. Thiết bị (Bảng 42)

| STT | Thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw/h) | Số lượng | Định mức (ca/huyện trung bình) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 1 | 0,50 |  |
| 1.2 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,50 |  |
| 1.3 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,19 |  |
| 1.4 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,15 |  |
| 1.5 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 1 | 3,00 |  |
| 1.6 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 76,41 |  |
| 1.7 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 619,31 |  |
| 1.8 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 7,00 |  |
| 1.9 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 8,63 |
| 1.10 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 7,00 |  |
| 1.11 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 72,00 |
| 1.12 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 72,00 |
| 1.13 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 72,00 |
| 1.14 | Điện năng | Kw |  |  | 23.473,05 |  |
| 1.15 | Xăng | Lít |  |  |  | 2.880,00 |
| 1.16 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 24,00 |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 1 | 0,33 |  |
| 2.2 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,33 |  |
| 2.3 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,19 |  |
| 2.4 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,43 |  |
| 2.5 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 1 | 1,33 |  |
| 2.6 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 46,49 |  |
| 2.7 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 368,81 |  |
| 2.8 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 6,00 |  |
| 2.9 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 5,96 |
| 2.10 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 6,00 |  |
| 2.11 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 40,00 |
| 2.12 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 40,00 |
| 2.13 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 40,00 |
| 2.14 | Điện năng | Kw |  |  | 14.034,85 |  |
| 2.15 | Xăng | Lít |  |  |  | 1.600,00 |
| 2.16 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 13,33 |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,03 |  |
| 3.2 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,16 |  |
| 3.3 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 1,20 |  |
| 3.4 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 23,29 |  |
| 3.5 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 169,88 |  |
| 3.6 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 5,00 |  |
| 3.7 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 4,07 |
| 3.8 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 5,00 |  |
| 3.9 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 17,00 |
| 3.10 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 17,00 |
| 3.11 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 17,00 |
| 3.12 | Điện năng | Kw |  |  | 6.540,36 |  |
| 3.13 | Xăng | Lít |  |  |  | 680,00 |
| 3.14 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 5,67 |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,02 |  |
| 4.2 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,13 |  |
| 4.3 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 0,96 |  |
| 4.4 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 15,91 |  |
| 4.5 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 108,75 |  |
| 4.6 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 4,00 |  |
| 4.7 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 3,69 |
| 4.8 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 4,00 |  |
| 4.9 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 11,00 |
| 4.10 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 11,00 |
| 4.11 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 11,00 |
| 4.12 | Điện năng | Kw |  |  | 4.225,11 |  |
| 4.13 | Xăng | Lít |  |  |  | 440,00 |
| 4.14 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 3,67 |

Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 43)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước 1 | 7,37 | 48,780 | 9,34 | 50,87 | 16,62 | 84,27 | 21,90 | 76,27 |
| Bước 2 | 12,10 | 2,927 | 19,91 | 9,13 | 26,32 |  | 62,21 | 23,73 |
| Bước 3 | 20,43 | 9,756 | 41,18 | 33,91 | 46,20 | 15,73 | 15,89 |  |
| Bước 4 | 33,44 | 35,122 | 17,25 | 6,09 | 10,86 |  |  |  |
| Bước 5 | 14,97 | 3,415 | 12,32 |  |  |  |  |  |
| Bước 6 | 11,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

III. Vật liệu (Bảng 44)

| STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng (tính cho huyện trung bình) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện |  |  |  |
| 1.1 | Đĩa CD | Cái | 12,00 |  |
| 1.2 | USB (4G) | Cái | 2,00 |  |
| 1.3 | Bút dạ màu | Bộ | 7,00 | 7,00 |
| 1.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 1.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 1.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 1.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 1.8 | Bút bi | Cái | 28,00 | 7,00 |
| 1.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,15 |  |
| 1.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,92 |  |
| 1.11 | Mực in Ploter | 4 Hộp | 0,36 |  |
| 1.12 | Mực phô tô | Hộp | 0,81 |  |
| 1.13 | Sổ ghi chép | Cuốn | 5,00 | 2,00 |
| 1.14 | Giấy A3 | Gram | 1,63 |  |
| 1.15 | Giấy A4 | Gram | 10,87 | 2,00 |
| 1.16 | Giấy in A0 | Tờ | 72,00 |  |
| 1.17 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 1.18 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 1.19 | Túi nylông (clear) | Cái | 210,00 |  |
| 1.20 | Cặp 3 dây | Cái | 14,00 | 7,00 |
| 1.21 | Hồ dán khô | Hộp | 5,00 |  |
| 1.22 | Băng dính to | Cuộn | 2,00 |  |
| 1.23 | Bản đồ nền | Tờ | 24,00 |  |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện |  |  |  |
| 2.1 | Đĩa CD | Cái | 10,00 |  |
| 2.2 | USB (4G) | Cái | 2,00 |  |
| 2.3 | Bút dạ màu | Bộ | 5,00 | 5,00 |
| 2.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 5,00 |
| 2.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 2.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 2.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 |  |
| 2.8 | Bút bi | Cái | 21,00 | 7,00 |
| 2.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,15 |  |
| 2.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 1,15 |  |
| 2.11 | Mực in Ploter | 4 Hộp | 0,16 |  |
| 2.12 | Mực phô tô | Hộp | 2,82 |  |
| 2.13 | Sổ ghi chép | Cuốn | 3,00 | 2,00 |
| 2.14 | Giấy A3 | Gram | 6,12 |  |
| 2.15 | Giấy A4 | Gram | 43,20 | 1,00 |
| 2.16 | Giấy in A0 | Tờ | 32,00 |  |
| 2.17 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 2.18 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 2.19 | Túi nylông (clear) | Cái | 140,00 |  |
| 2.20 | Cặp 3 dây | Cái | 7,00 | 7,00 |
| 2.21 | Hồ dán khô | Hộp | 4,00 |  |
| 2.22 | Băng dính to | Cuộn | 2,00 |  |
| 2.23 | Bản đồ nền | Tờ | 16,00 |  |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  |  |  |
| 3.1 | Đĩa CD | Cái | 8,00 |  |
| 3.2 | USB (4G) | Cái | 1,00 |  |
| 3.3 | Bút dạ màu | Bộ | 1,00 | 1,00 |
| 3.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 3.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 3.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 3.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 3.8 | Bút bi | Cái | 14,00 | 7,00 |
| 3.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,13 |  |
| 3.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,96 |  |
| 3.11 | Mực phô tô | Hộp | 2,36 |  |
| 3.12 | Sổ ghi chép | Cuốn | 2,00 | 1,00 |
| 3.13 | Giấy A3 | Gram | 5,10 |  |
| 3.14 | Giấy A4 | Gram | 36,00 | 1,00 |
| 3.15 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 3.16 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 3.17 | Túi nylông (clear) | Cái | 140,00 |  |
| 3.18 | Cặp 3 dây | Cái | 5,00 | 5,00 |
| 3.19 | Hồ dán khô | Hộp | 3,00 |  |
| 3.20 | Băng dính to | Cuộn | 2,00 |  |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện |  |  |  |
| 4.1 | Đĩa CD | Cái | 6,00 |  |
| 4.2 | USB (4G) | Cái | 1,00 |  |
| 4.3 | Bút dạ màu | Bộ | 1,00 | 1,00 |
| 4.4 | Bút chì kim | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 4.5 | Bút xoá | Cái | 7,00 |  |
| 4.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 7,00 |  |
| 4.7 | Tẩy chì | Cái | 7,00 | 3,00 |
| 4.8 | Bút bi | Cái | 14,00 | 7,00 |
| 4.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,10 |  |
| 4.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,77 |  |
| 4.11 | Mực phô tô | Hộp | 1,90 |  |
| 4.12 | Sổ ghi chép | Cuốn | 2,00 | 1,00 |
| 4.13 | Giấy A3 | Gram | 4,08 |  |
| 4.14 | Giấy A4 | Gram | 28,80 | 1,00 |
| 4.15 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 4.16 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 4.17 | Túi nylông (clear) | Cái | 100,00 |  |
| 4.18 | Cặp 3 dây | Cái | 5,00 | 5,00 |
| 4.19 | Hồ dán khô | Hộp | 3,00 |  |
| 4.20 | Băng dính to | Cuộn | 1,00 |  |

Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 45)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước 1 | 7,37 | 48,780 | 9,34 | 50,87 | 16,62 | 84,27 | 21,90 | 76,27 |
| Bước 2 | 12,10 | 2,927 | 19,91 | 9,13 | 26,32 |  | 62,21 | 23,73 |
| Bước 3 | 20,43 | 9,756 | 41,18 | 33,91 | 46,20 | 15,73 | 15,89 |  |
| Bước 4 | 33,44 | 35,122 | 17,25 | 6,09 | 10,86 |  |  |  |
| Bước 5 | 14,97 | 3,415 | 12,32 |  |  |  |  |  |
| Bước 6 | 11,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Chương V

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 46)

| Nội dung công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/xã trung bình) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã |  |  |  |  |
| 1. Bước 1. Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ |  |  |  |  |
| 1.1. Công tác nội nghiệp | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 5 |  |
| 1.2. Công tác ngoại nghiệp | 4 | (2KS2, 1KTV3, 1LXe4) |  | 6 |
| 1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 2. Bước 2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai |  |  |  |  |
| 2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội,biến đổi khí hậutác động đến việc sử dụng đất | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 5 |  |
| 2.2. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 2.4. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất | 6 | (4KS2, 1KTV3,1LXe4) | 4 | 1 |
| 2.5. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng | 6 | (5KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 2.6. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai | 6 | (5KS2, 1KTV3) | 4 |  |
| 2.7. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …) | 5 | (3KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 3 | 1 |
| 2.8. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 2.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 3. Bước 3. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 3.1. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 | (5KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 12 | 1 |
| 3.2. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 4 |  |
| 3.3. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất | 5 | (3KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 8 | 1 |
| 3.4. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 3.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 3.6. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS2, 1KTV3) | 4 |  |
| 3.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 4. Bước 4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu |  |  |  |  |
| 4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm | 6 | (5KS2, 1KTV3 | 5 |  |
| 4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 7 | (5KS2, 1KTV3,1LXe4) | 2 | 1 |
| 4.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 4.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 4.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 4.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 5. Bước 5. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 6 | (5KS2, 1KTV3) | 10 |  |
| 5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 5.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã |  |  |  |  |
| 1. Bước 1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 5 | (3KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 4 | 3 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 4 |  |
| 1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 1.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất | 5 | (3KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 2 | 1 |
| 1.6. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 1.7. Phục vụ đánh giá nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 1 |  |
| 2. Bước 2. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 | (5KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 10 | 1 |
| 2.2. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh | 4 | (2KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 3 | 1 |
| 2.3. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 2.4. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 2.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 2.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 3. Bước 3, Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối |  |  |  |  |
| 3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 1 |  |
| 3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối | 6 | (4KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 1 | 1 |
| 3.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 1 |  |
| 3.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 3.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 3.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 4. Bước 4, Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 4.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 8 |  |
| 4.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 4.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 4.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| III. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất | 5 | (3KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 4 | 1 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 4 |  |
| 1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 1 |  |
| 2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất | 7 | (5KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 2 | 1 |
| 2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 1 |  |
| 2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 2.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 3 |  |
| 2.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 6 |  |
| 3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất. | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã |  |  |  |  |
| 1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh |  |  |  |  |
| 1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 5 | (3KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 3 | 1 |
| 1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 1.5. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 1 |  |
| 2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất | 7 | (5KS2, 1KTV3, 1LXe4) | 2 | 1 |
| 2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 1 |  |
| 2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 2.6. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 4 | (3KS2, 1KTV3) | 2 |  |
| 2.7. Phục vụ hội thảo | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |
| 3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | 5 | (4KS2, 1KTV3) | 5 |  |
| 3.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |
| 3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 1 | (KTV3) | 2 |  |
| 3.4. Công bố điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất. | Tính theo quy định tại Mục 2 Phần I – Quy định chung |

B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. Dụng cụ (Bảng 47)

| STT | Dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn sử dụng (tháng) | Định mức (ca/xã trung bình) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã |  |  |  |  |
| 1.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 311,40 |  |
| 1.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 311,40 |  |
| 1.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 51,90 |  |
| 1.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 51,90 |  |
| 1.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 51,90 |  |
| 1.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 2,60 |  |
| 1.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 2,60 |  |
| 1.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 2,60 |  |
| 1.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 119,25 |  |
| 1.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 119,25 |  |
| 1.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 363,30 | 49,00 |
| 1.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 119,25 | 12,25 |
| 1.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 49,00 |
| 1.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 49,00 |
| 1.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 49,00 |
| 1.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 49,00 |
| 1.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 49,00 |
| 1.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 49,00 |
| 1.19 | Kéo | Cái | 96 | 2,60 |  |
| 1.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 2,60 |  |
| 1.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 2,60 |  |
| 1.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 2,60 |  |
| 1.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 2,45 |
| 1.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 119,25 |  |
| 1.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 119,25 |  |
| 1.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 51,90 |  |
| 1.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 119,25 |  |
| 1.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 23,85 |  |
| 1.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 119,25 |  |
| 1.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 119,25 |  |
| 1.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 238,50 |  |
| 1.32 | Điện năng | Kw |  | 2.404,08 |  |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã |  |  |  |  |
| 2.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 168,00 |  |
| 2.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 168,00 |  |
| 2.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 28,00 |  |
| 2.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 28,00 |  |
| 2.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 28,00 |  |
| 2.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 1,40 |  |
| 2.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 1,40 |  |
| 2.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 1,40 |  |
| 2.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 52,00 |  |
| 2.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 52,00 |  |
| 2.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 196,00 | 37,00 |
| 2.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 52,00 | 9,25 |
| 2.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 37,00 |
| 2.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 37,00 |
| 2.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 37,00 |
| 2.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 37,00 |
| 2.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 37,00 |
| 2.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 37,00 |
| 2.19 | Kéo | Cái | 96 | 1,40 |  |
| 2.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 1,40 |  |
| 2.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 1,40 |  |
| 2.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 1,40 |  |
| 2.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 1,85 |
| 2.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 52,00 |  |
| 2.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 52,00 |  |
| 2.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 28,00 |  |
| 2.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 52,00 |  |
| 2.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 10,40 |  |
| 2.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 52,00 |  |
| 2.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 52,00 |  |
| 2.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 104,00 |  |
| 2.32 | Điện năng | Kw |  | 1.048,32 |  |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã |  |  |  |  |
| 3.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 91,80 |  |
| 3.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 91,80 |  |
| 3.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 15,30 |  |
| 3.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 15,30 |  |
| 3.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 15,30 |  |
| 3.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 0,77 |  |
| 3.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 0,77 |  |
| 3.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 0,77 |  |
| 3.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 21,50 |  |
| 3.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 21,50 |  |
| 3.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 107,10 | 12,00 |
| 3.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 21,50 | 12,00 |
| 3.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 12,00 |
| 3.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 12,00 |
| 3.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 12,00 |
| 3.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 12,00 |
| 3.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 12,00 |
| 3.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 12,00 |
| 3.19 | Kéo | Cái | 96 | 0,77 |  |
| 3.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 0,77 |  |
| 3.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 0,77 |  |
| 3.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 0,77 |  |
| 3.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 0,60 |
| 3.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 21,50 |  |
| 3.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 21,50 |  |
| 3.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 15,30 |  |
| 3.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 21,50 |  |
| 3.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 4,30 |  |
| 3.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 21,50 |  |
| 3.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 21,50 |  |
| 3.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 43,00 |  |
| 3.32 | Điện năng | Kw |  | 433,44 |  |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã |  |  |  |  |
| 4.1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 70,20 |  |
| 4.2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 70,20 |  |
| 4.3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 11,70 |  |
| 4.4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 11,70 |  |
| 4.5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 11,70 |  |
| 4.6 | Bàn dập gim loại trung bình | Cái | 96 | 0,59 |  |
| 4.7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 96 | 0,59 |  |
| 4.8 | Máy tính casio | Cái | 60 | 0,59 |  |
| 4.9 | Giá để tài liệu | Cái | 96 | 18,00 |  |
| 4.10 | Hòm đựng tài liệu | Cái | 96 | 18,00 |  |
| 4.11 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 96 | 81,90 | 12,00 |
| 4.12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 96 | 18,00 | 12,00 |
| 4.13 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |  | 12,00 |
| 4.14 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |  | 12,00 |
| 4.15 | Tất | Đôi | 6 |  | 12,00 |
| 4.16 | Mũ cứng | Cái | 12 |  | 12,00 |
| 4.17 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |  | 12,00 |
| 4.18 | Ba lô | Cái | 36 |  | 12,00 |
| 4.19 | Kéo | Cái | 96 | 0,59 |  |
| 4.20 | Thước eke loại trung bình | Cái | 96 | 0,59 |  |
| 4.21 | Thước nhựa 40 cm | Cái | 96 | 0,59 |  |
| 4.22 | Thước nhựa 120 cm | Cái | 96 | 0,59 |  |
| 4.23 | Thước cuộn vải 50 m | Cái | 96 |  | 0,60 |
| 4.24 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 18,00 |  |
| 4.25 | Ổn áp dùng chung 10A | Cái | 96 | 18,00 |  |
| 4.26 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 96 | 11,70 |  |
| 4.27 | Máy hút ẩm 2 KW | Cái | 60 | 18,00 |  |
| 4.28 | Máy hút bụi 1,5 KW | Cái | 60 | 3,60 |  |
| 4.29 | Quạt thông gió 0,04 KW | Cái | 60 | 18,00 |  |
| 4.30 | Quạt trần 0,1 KW | Cái | 96 | 18,00 |  |
| 4.31 | Bộ đèn neon 0,04 KW | Bộ | 24 | 36,00 |  |
| 4.32 | Điện năng | Kw |  | 362,88 |  |

Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 48)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước 1 | 10,51 | 24,49 | 25,71 | 54,05 | 43,79 | 41,67 | 38,46 | 41,67 |
| Bước 2 | 22,57 | 12,24 | 41,43 | 29,73 | 35,29 | 58,33 | 38,46 | 58,33 |
| Bước 3 | 35,41 | 48,98 | 17,86 | 16,22 | 20,92 |  | 23,08 |  |
| Bước 4 | 19,45 | 14,29 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| Bước 5 | 12,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

II. Thiết bị (Bảng 49)

| STT | Thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw/h) | Số lượng | Định mức (ca/xã trung bình) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 1 | 0,06 |  |
| 1.2 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,06 |  |
| 1.3 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,07 |  |
| 1.4 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 0,26 |  |
| 1.5 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 1 | 0,50 |  |
| 1.6 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 7,41 |  |
| 1.7 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 59,63 |  |
| 1.8 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 3,00 |  |
| 1.9 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 0,96 |
| 1.10 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 3,00 |  |
| 1.11 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 11,00 |
| 1.12 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 11,00 |
| 1.13 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 11,00 |
| 1.14 | Điện năng | Kw |  |  | 2.300,99 |  |
| 1.15 | Xăng | Lít |  |  |  | 440,00 |
| 1.16 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 3,67 |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 1 | 0,04 |  |
| 2.2 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,04 |  |
| 2.3 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,04 |  |
| 2.4 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 0,14 |  |
| 2.5 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 1 | 0,25 |  |
| 2.6 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 4,00 |  |
| 2.7 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 26,00 |  |
| 2.8 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 2,00 |  |
| 2.9 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 1,27 |
| 2.10 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 2,00 |  |
| 2.11 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 7,00 |
| 2.12 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 7,00 |
| 2.13 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 7,00 |
| 2.14 | Điện năng | Kw |  |  | 1.033,52 |  |
| 2.15 | Xăng | Lít |  |  |  | 280,00 |
| 2.16 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 2,33 |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,03 |  |
| 3.2 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,03 |  |
| 3.3 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 0,11 |  |
| 3.4 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 2,19 |  |
| 3.5 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 10,75 |  |
| 3.6 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 1,00 |  |
| 3.7 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 1,06 |
| 3.8 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 1,50 |  |
| 3.9 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 2,00 |
| 3.10 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 2,00 |
| 3.11 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 2,00 |
| 3.12 | Điện năng | Kw |  |  | 448,37 |  |
| 3.13 | Xăng | Lít |  |  |  | 80,00 |
| 3.14 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 0,67 |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1 | 0,02 |  |
| 4.2 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 2 | 0,03 |  |
| 4.3 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 2 | 0,11 |  |
| 4.4 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 7 | 1,67 |  |
| 4.5 | Máy điều hoà nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 2 | 9,00 |  |
| 4.6 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 1 | 1,00 |  |
| 4.7 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 | 7 |  | 0,74 |
| 4.8 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 1 | 1,50 |  |
| 4.9 | Máy ảnh KT số | Cái |  | 1 |  | 2,00 |
| 4.10 | Máy định vị cầm tay (GPS) | Cái |  | 1 |  | 2,00 |
| 4.11 | Ô tô 7 chỗ ngồi | Cái |  | 1 |  | 2,00 |
| 4.12 | Điện năng | Kw |  |  | 375,40 |  |
| 4.13 | Xăng | Lít |  |  |  | 80,00 |
| 4.14 | Dầu nhờn | Lít |  |  |  | 0,67 |

Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 50)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước 1 | 10,51 | 24,49 | 25,71 | 54,05 | 43,79 | 41,67 | 38,46 | 41,67 |
| Bước 2 | 22,57 | 12,24 | 41,43 | 29,73 | 35,29 | 58,33 | 38,46 | 58,33 |
| Bước 3 | 35,41 | 48,98 | 17,86 | 16,22 | 20,92 |  | 23,08 |  |
| Bước 4 | 19,45 | 14,29 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| Bước 5 | 12,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

III. Vật liệu (Bảng 51)

| STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng (tính cho xã trung bình) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
|  | 1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã |  |  |  |
| 1.1 | Đĩa CD | Cái | 3,00 |  |
| 1.2 | USB (4G) | Cái | 1,00 |  |
| 1.3 | Bút dạ màu | Bộ | 2,00 | 1,00 |
| 1.4 | Bút chì kim | Cái | 3,00 | 3,00 |
| 1.5 | Bút xoá | Cái | 3,00 |  |
| 1.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 3,00 |  |
| 1.7 | Tẩy chì | Cái | 3,00 | 2,00 |
| 1.8 | Bút bi | Cái | 14,00 | 2,00 |
| 1.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,05 |  |
| 1.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,21 |  |
| 1.11 | Mực in Ploter | 4 Hộp | 0,06 |  |
| 1.12 | Mực phô tô | Hộp | 0,24 |  |
| 1.13 | Sổ ghi chép | Cuốn | 3,00 | 1,00 |
| 1.14 | Giấy A3 | Gram | 0,63 |  |
| 1.15 | Giấy A4 | Gram | 2,59 | 1,00 |
| 1.16 | Giấy in A0 | Tờ | 12,00 |  |
| 1.17 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 1.18 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 1.19 | Túi nylông (clear) | Cái | 50,00 |  |
| 1.20 | Cặp 3 dây | Cái | 4,00 | 3,00 |
| 1.21 | Hồ dán khô | Hộp | 3,00 |  |
| 1.22 | Băng dính to | Cuộn | 2,00 |  |
| 1.23 | Bản đồ nền | Tờ | 3,00 |  |
|  | 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã |  |  |  |
| 2.1 | Đĩa CD | Cái | 2,00 |  |
| 2.2 | USB (4G) | Cái | 1,00 |  |
| 2.3 | Bút dạ màu | Bộ | 2,00 | 1,00 |
| 2.4 | Bút chì kim | Cái | 2,00 | 2,00 |
| 2.5 | Bút xoá | Cái | 2,00 |  |
| 2.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 2,00 |  |
| 2.7 | Tẩy chì | Cái | 2,00 | 1,00 |
| 2.8 | Bút bi | Cái | 7,00 | 2,00 |
| 2.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,03 |  |
| 2.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,11 |  |
| 2.11 | Mực in Ploter | 4 Hộp | 0,03 |  |
| 2.12 | Mực phô tô | Hộp | 0,21 |  |
| 2.13 | Sổ ghi chép | Cuốn | 2,00 | 1,00 |
| 2.14 | Giấy A3 | Gram | 0,46 |  |
| 2.15 | Giấy A4 | Gram | 2,20 | 1,00 |
| 2.16 | Giấy in A0 | Tờ | 6,00 |  |
| 2.17 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 2.18 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 2.19 | Túi nylông (clear) | Cái | 40,00 |  |
| 2.20 | Cặp 3 dây | Cái | 3,00 | 2,00 |
| 2.21 | Hồ dán khô | Hộp | 2,00 |  |
| 2.22 | Băng dính to | Cuộn | 2,00 |  |
| 2.23 | Bản đồ nền | Tờ | 2,00 |  |
|  | 3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã |  |  |  |
| 3.1 | Đĩa CD | Cái | 1,00 |  |
| 3.2 | USB (4G) | Cái | 1,00 |  |
| 3.3 | Bút dạ màu | Bộ | 1,00 | 1,00 |
| 3.4 | Bút chì kim | Cái | 2,00 | 1,00 |
| 3.5 | Bút xoá | Cái | 2,00 |  |
| 3.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 2,00 |  |
| 3.7 | Tẩy chì | Cái | 2,00 | 1,00 |
| 3.8 | Bút bi | Cái | 2,00 | 2,00 |
| 3.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,02 |  |
| 3.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,08 |  |
| 3.11 | Mực phô tô | Hộp | 0,15 |  |
| 3.12 | Sổ ghi chép | Cuốn | 1,00 | 1,00 |
| 3.13 | Giấy A3 | Gram | 0,36 |  |
| 3.14 | Giấy A4 | Gram | 1,74 | 0,50 |
| 3.15 | Ghim dập | Hộp | 2,00 |  |
| 3.16 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 |  |
| 3.17 | Túi nylông (clear) | Cái | 20,00 |  |
| 3.18 | Cặp 3 dây | Cái | 3,00 | 2,00 |
| 3.19 | Hồ dán khô | Hộp | 2,00 |  |
| 3.20 | Băng dính to | Cuộn | 2,00 |  |
|  | 4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã |  |  |  |
| 4.1 | Đĩa CD | Cái | 1,00 | - |
| 4.2 | USB (4G) | Cái | 1,00 | - |
| 4.3 | Bút dạ màu | Bộ | 1,00 | 1,00 |
| 4.4 | Bút chì kim | Cái | 2,00 | 1,00 |
| 4.5 | Bút xoá | Cái | 2,00 | - |
| 4.6 | Bút nhớ dòng | Cái | 2,00 | - |
| 4.7 | Tẩy chì | Cái | 2,00 | 1,00 |
| 4.8 | Bút bi | Cái | 2,00 | 2,00 |
| 4.9 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,02 |  |
| 4.10 | Mực in A4 Laser | Hộp | 0,08 |  |
| 4.11 | Mực phô tô | Hộp | 0,15 | - |
| 4.12 | Sổ ghi chép | Cuốn | 1,00 | 1,00 |
| 4.13 | Giấy A3 | Gram | 0,36 | - |
| 4.14 | Giấy A4 | Gram | 1,74 | 0,50 |
| 4.15 | Ghim dập | Hộp | 2,00 | - |
| 4.16 | Ghim vòng | Hộp | 2,00 | - |
| 4.17 | Túi nylông (clear) | Cái | 20,00 |  |
| 4.18 | Cặp 3 dây | Cái | 3,00 | 1,00 |
| 4.19 | Hồ dán khô | Hộp | 2,00 | - |
| 4.20 | Băng dính to | Cuộn | 1,00 | - |

Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 52)

| Nội dung | Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu | Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối | Lập kế hoạch sử dụng đất | Điều chỉnh KHSDĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp |
| Bước 1 | 10,51 | 24,49 | 25,71 | 54,05 | 43,79 | 41,67 | 38,46 | 41,67 |
| Bước 2 | 22,57 | 12,24 | 41,43 | 29,73 | 35,29 | 58,33 | 38,46 | 58,33 |
| Bước 3 | 35,41 | 48,98 | 17,86 | 16,22 | 20,92 |  | 23,08 |  |
| Bước 4 | 19,45 | 14,29 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| Bước 5 | 12,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | KT. bỘ trƯỞng THỨ TRƯỞNG Nguyễn Mạnh Hiển |

| MỤC LỤC | Trang |
| --- | --- |
| Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG | 1 |
| Phần II. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT | 10 |
| Chương I. Nội dung các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia | 10 |
| A. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia | 10 |
| B. Nội dung các bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia | 12 |
| C. Nội dung các bước lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia | 14 |
| D. Nội dung các bước điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia | 16 |
| Chương II. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất của vùng | 18 |
| Chương III. Nội dung các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh | 20 |
| A. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh | 20 |
| B. Nội dung các bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh | 22 |
| C. Nội dung các bước lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh | 24 |
| D. Nội dung các bước điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh | 26 |
| Chương IV. Nội dung các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện | 28 |
| A. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện | 28 |
| B. Nội dung các bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện | 30 |
| C. Nội dung các bước lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện | 32 |
| D. Nội dung các bước điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện | 34 |
| Chương V. Nội dung các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã | 36 |
| A. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã | 36 |
| B. Nội dung các bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã | 38 |
| C. Nội dung các bước lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã | 39 |
| D. Nội dung các bước điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã | 40 |
| Phần III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT | 42 |
| Chương I. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia | 42 |
| A. Định mức lao động | 42 |
| B. Định mức vật tư và thiết bị | 50 |
| I. Dụng cụ | 50 |
| II. Thiết bị | 54 |
| III. Vật liệu | 56 |
| Chương II. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch sử dụng đất của vùng | 60 |
| A. Định mức lao động | 60 |
| B. Định mức vật tư và thiết bị | 62 |
| I. Dụng cụ | 62 |
| II. Thiết bị | 64 |
| III. Vật liệu | 65 |
| Chương III. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh | 66 |
| A. Định mức lao động | 66 |
| B. Định mức vật tư và thiết bị | 73 |
| I. Dụng cụ | 73 |
| II. Thiết bị | 77 |
| III. Vật liệu | 79 |
| Chương IV. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện | 81 |
| A. Định mức lao động | 81 |
| B. Định mức vật tư và thiết bị | 90 |
| I. Dụng cụ | 90 |
| II. Thiết bị | 94 |
| III. Vật liệu | 96 |
| Chương V. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã | 100 |
| A. Định mức lao động | 100 |
| B. Định mức vật tư và thiết bị | 105 |
| I. Dụng cụ | 105 |
| II. Thiết bị | 109 |
| III. Vật liệu | 111 |