- Case study 2

- Câu chuyện nước sạch ở xã YM

YM là xã căn cứ cách mạng nổi tiếng của tỉnh D., nghe đâu trong chiến tranh hầu hết cán bộ lãnh đạo tỉnh đều sống ở vùng căn cứ này và được dân làng bảo bọc nuôi dưỡng. Do vậy xã được chính quyền địa phương và tỉnh D. đặc biệt quan tâm về mọi mặt.

Tháng 4/1997 Chính phủ Đan mạch đầu tư cho nước ta một dự án lớn về hỗ trợ quản lý nguồn nước, thời gian trong vòng 3,5 năm với tổng kinh phí:

7,97 triệu USD.

Phía Đan Mạch	7,7 triệu USD

Phía Việt Nam	270.000 USD

Tỉnh D. là điểm ưu tiên được Nhà nước đầu tư cho dự án này và tỉnh đã chọn ba huyện K., C. và B. để thực hiện.

Huyện K. được tỉnh quan tâm hàng đầu và xã YM được thí điểm thực hiện cho giai đoạn một. Dự án này có đến 4 hợp phần lớn: Thủy lợi, khuyến nông, tín dụng và phát triển nông thôn tổng hợp. Trong câu chuyện nhỏ này người viết chỉ nêu về hợp phần thủy lợi và chúng ta cùng suy ngẫm.

Hợp phần thủy lợi tại YM nhằm cung cấp nước sạch nông thôn cho 3 buôn trung tâm của xã YM. Ngay trong năm 1997 dự án đã được triển khai và sau một thời gian khảo sát tìm nguồn nước và tính toán chính xác trữ lượng nước, dự án đã tiến hành đắp đập ngăn dòng chảy và xây hồ chứa nước để lấy nước ngay chân núi, sau đố xây hồ lọc nước và dẫn đường ống nước dài 10km về xã và tỏa ra khắp buôn làng. Cứ 100 m dọc đường đất trong buôn có 1 “bến nước sạch” với một vòi nước gắn rôminê và mảnh sân nhỏ bằng xi măng trông rất đẹp mắt. Ngày khai trương bàn giao cho xã diễn ra thật khang trang và rầm rộ, có cả Ông Bà Tổng lãnh sự từ Đan mạch từ TP. Hồ Chí Minh lên cắt băng khánh thành.

Thời gian trôi qua chưa được nữa mùa rẫy, các bến nước sạch này đã bị hỏng hoặc các vòi rôminê bị tháo bỏ, nước chảy lây láng ngày đêm, các bến nước sạch trở thành những vũng nước lầy lội, dơ bẩn. Như vậy, dự án nước sạch đã làm dơ bẩn buôn làng. Khi chúng tôi đến với người dân, nghe họ nói cho con số đầu tư của dự án thật ngỡ ngàng và ước tính tiền dự án có thể xây cho mỗi hộ một căn nhà ngói khang trang và một xe máy tốt vẫn còn thừa.

Theo bạn dự án vì sao thất bại?

Nếu tiền của đồng bào họ có làm vậy không?